ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება

## ცვლილებების ჟურნალი

წინამდებარე მეორე რედაქცია (ვერსია 2.0) ასახავს დამტკიცებული რევიზიის შედეგებს და სრულ შესაბამისობას ხარისხის სახელმძღვანელოს QM-01 (ვერსია 2.0) განახლებულ ხერხემალთან, ISO/IEC 17020:2012/2013 სტანდარტთან და აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის (GAC) მოთხოვნებთან.

| № | რა შეიცვალა | რატომ (ხარვეზის აღწერა) | საფუძველი (ISO 17020 / საკ / კანონი / QM-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ვერსია 1.0 → 2.0; გამოცემის/დამტკიცების/ძალაში შესვლის თარიღი → 04.06.2026 | დაქვემდებარებული დოკუმენტები v2.0-ზე მიუთითებდნენ, ხოლო ხერხემალი QM-01 v1.0 იყო — ერთიანი v2.0 რედაქცია. | ISO 8.3; QM-01 (ვერსია 2.0) |
| 2 | „FM-XX“ კოდები ჩანაცვლდა BE-FM-* დასახელებითი კონვენციით (BE-FM-APP, BE-FM-CONTRACT-REVIEW, BE-FM-IMP-DECL/CHECK, BE-FM-PLAN, BE-FM-FIELD-LOG, BE-FM-PHOTO-LOG, BE-FM-IR და სხვ.); „POL-0X“ → „BE-POL-0X“ | ფაქტობრივი ფორმები BE-FM-* დასახელებითი კონვენციით კოდირებულია; ძველი „FM-XX“ კოდირება შეუსაბამოა. | ISO 8.3(d); QM-01 (ვერსია 2.0) §16 |
| 3 | დაემატა ფოტო- და ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა (timestamp, საჭიროებისას გეოლოკაცია; BE-FM-PHOTO-LOG, BE-FM-FIELD-LOG, BE-FM-IR) | საველე მტკიცებულების ფიქსაციის სავალდებულო წესი არ იყო ასახული; QM-01 §10.4.1-ის შესაბამისად ემატება. | QM-01 (ვერსია 2.0) §10.4.1; ISO 7.3, 8.4 |
| 4 | რედაქციული გასწორებები: გაორმაგებული „(ვერსია 2.0)“; „დამრკიცების“ → „დამტკიცების“; „ხარისხი მენეჯერი“ → „ხარისხის მენეჯერი“; მიკვლევადობის ველში ძველი „FM-XX“ კოდები → BE-FM-* (QM-01 §16). | ავტომატური ჩასწორების შემდგომი ნაშთები (ორმაგი ჩანაცვლება, ორთოგრაფია, გადარჩენილი ძველი კოდები). | ISO/IEC 17020 §8.2.4, §8.3; QM-01 §16 |

ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲞᲠᲝᲪᲔᲓᲣᲠᲐ

BE-PR-01

ISO/IEC 17020:2012/2013-ის მოთხოვნების, აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის წესებისა და შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“-ს შიდა პროცედურების საფუძველზე

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

იურიდიული პირი: შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 431188010

მისამართი: ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22

ელ-ფოსტა: buildexexpertise@gmail.com

ტელეფონი: +995 511 747 400

# შედგენილია

ხარისხის მენეჯერი                                                                                          აქვსენტი სუმბაძე

# დამტკიცებულია

დირექტორი                                                                                                        ლევან საჩიშვილი

ვერსია: 2.0

| დასახელება | შინაარსი |
| --- | --- |
| დოკუმენტი | ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება |
| დოკუმენტის კოდი | BE-PR-01 |
| ვერსია / გამოცემა | 2.0 / მეორე რედაქცია |
| დოკუმენტის დონე | II დონე |
| მფლობელი | დირექტორი / ხარისხის მენეჯერი |
| გადახედვის პერიოდულობა | არანაკლებ 12 თვეში ერთხელ ან მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში |
| სტატუსი | კონტროლირებადი დოკუმენტი |
| გავრცელება | ორგანიზაციის შიდა გამოყენება; ხარისხის მენეჯერი; ტექნიკური მენეჯერი; ელექტრონული კონტროლირებადი სისტემა; მოთხოვნის შემთხვევაში - აკრედიტაციის ორგანოსათვის; არაკონტროლირებადი ასლები აკრძალულია |
| გამოცემის თარიღი | 04.06.2026 |
| დამტკიცების თარიღი | 04.06.2026 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 04.06.2026 |
| კონფიდენციალურობის დონე | შიდა გამოყენებისთვის |
| მომზადებულია | ხარისხის მენეჯერი |
| დამტკიცებულია | დირექტორი |
| მიკვლევადობა | სამართლებრივი საფუძველი - ISO/IEC 17020:2012/2013; ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01 (ვერსია 2.0); პროცედურები BE-PR-04, BE-PR-05; ინსტრუქცია - BE-WI-01; სამუშაო აღწერილობა - HR-JD-004; პოლიტიკები - BE-POL-01, BE-POL-02; ფორმები - BE-FM-* (დასახელებითი კონვენციით; იხ. QM-01 §16 — ფორმების რეესტრი) |

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია ინახება ორგანიზაციის კონტროლირებად საცავში. ნაბეჭდი ასლები ითვლება უკონტროლო ასლებად, თუ მათზე ცალკე არ არის აღნიშნული „კონტროლირებადი ასლი“.

# გაფართოებული განმარტებითი ნაწილი

წინამდებარე პროცედურა გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც დამკვეთისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დადგინდეს, ასახავს თუ არა ხარჯთაღრიცხვა სრულად, ზუსტად და ობიექტურად იმ სამუშაოებს, რომლებიც განსაზღვრულია საპროექტო დოკუმენტაციით, ტექნიკური დავალებით, სამუშაო ნახაზებით, სპეციფიკაციებითა და დამტკიცებული ცვლილებებით. პროცედურის ძირითადი მიზანია პროექტსა და ხარჯთაღრიცხვას შორის შესაბამისობის, ლოგიკური თანმიმდევრულობისა და მტკიცებულებითი კავშირის შეფასება.

პრაქტიკაში აღნიშნული მიმართულების ერთ-ერთ ძირითად რისკს წარმოადგენს ხარჯთაღრიცხვაში ისეთი პოზიციების არსებობა, რომლებიც:

- აღემატება საპროექტო მოცულობებს;

- სრულად ან ნაწილობრივ გამორჩენილია;

- დუბლირებულია სხვადასხვა პოზიციაში;

- განსაზღვრულია არასწორი საზომი ერთეულით;

- ეფუძნება პროექტის მოძველებულ ან არაკონტროლირებად ვერსიას;

- შეიცავს ისეთ რესურსებს, მასალებს ან სამუშაოებს, რომელთაც არ გააჩნიათ შესაბამისი საპროექტო ან ტექნიკური საფუძველი.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პროექტის ვერსიების მართვასა და ცვლილებების კონტროლს, რადგან პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევა, როდესაც ხარჯთაღრიცხვა მომზადებულია პროექტის განსხვავებული რედაქციის საფუძველზე, რაც იწვევს მოცულობების, რესურსების ან სამუშაოთა ჩამონათვალის შეუსაბამობას. ასეთ ვითარებაში ინსპექტირების ორგანო ვალდებულია დაადგინოს, რომელი ვერსია წარმოადგენს მოქმედ საფუძველს და რა ფორმით იყო შეთანხმებული ცვლილებები.

პროცედურის ეფექტიანი განხორციელება ეფუძნება ორმხრივი მიკვლევადობის პრინციპს — პროექტიდან ხარჯთაღრიცხვამდე და ხარჯთაღრიცხვიდან პროექტამდე. ეს ნიშნავს, რომ თითოეული საპროექტო გადაწყვეტა, მოცულობა და ტექნიკური მოთხოვნა უნდა იძებნებოდეს შესაბამის ხარჯთაღრიცხვით პოზიციაში, ხოლო თითოეული ხარჯთაღრიცხვითი ჩანაწერი უნდა იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ პროექტულ საფუძველთან, სპეციფიკაციასთან, ნახაზთან ან განმარტებით დოკუმენტთან.

თუ აღნიშნული მტკიცებულებითი კავშირი ვერ დგინდება, ორგანიზაცია ვალდებულია:

- მოითხოვოს დამატებითი განმარტება ან დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

- დააფიქსიროს შეფასების შეზღუდვა;

- ან, საჭიროების შემთხვევაში, შეზღუდოს ან უარყოფითად ჩამოაყალიბოს დასკვნა შესაბამისობის ნაწილში.

დაუშვებელია არსებითი ტექნიკური ან ფინანსური საკითხის ვარაუდის, არაოფიციალური განმარტების ან დაუდასტურებელი ინფორმაციის საფუძველზე გადაწყვეტა. ყველა მიგნება და დასკვნა უნდა ეფუძნებოდეს ობიექტურად გადამოწმებად დოკუმენტურ და ტექნიკურ მტკიცებულებებს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ანგარიშის მიკვლევადობა, სამართლებრივი მდგრადობა და პროფესიული სანდოობა.

## 1. მიზანი

წინამდებარე პროცედურის მიზანია უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვაში ასახული სამუშაოების, მოცულობების, საზომი ერთეულების, რესურსული შემადგენლობებისა და ხარჯთაღრიცხვითი პოზიციების შესაბამისობის ობიექტური, მიკვლევადი და დოკუმენტურად დასაბუთებული შეფასება დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციასთან, ტექნიკურ დავალებასთან, სპეციფიკაციებთან, შეთანხმებულ ცვლილებებთან და სხვა მოქმედ ნორმატიულ თუ სახელშეკრულებო დოკუმენტებთან მიმართებით.

პროცედურა მიზნად ისახავს ასევე:

- პროექტსა და ხარჯთაღრიცხვას შორის ლოგიკური და ტექნიკური თანმიმდევრულობის დადასტურებას;

- მოცულობების, პოზიციებისა და რესურსების გადამეტების, გამორჩენის, დუბლირების ან არასწორი კლასიფიკაციის გამოვლენას;

- ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული მონაცემების საპროექტო საფუძვლის გადამოწმებას;

- შეფასების პროცესის ერთიანი მეთოდოლოგიის, მიკვლევადობისა და დასკვნების სანდოობის უზრუნველყოფას.

პროცედურის განხორციელებისას ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს მიუკერძოებლობის, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული შეფასებისა და პროფესიული სიფრთხილის პრინციპებით, რათა გაცემული დასკვნა წარმოადგენდეს ტექნიკურად დასაბუთებულ და სამართლებრივად დაცულ საინსპექციო შედეგს.

## 2. გამოყენების სფერო

წინამდებარე პროცედურა გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც დამკვეთი, პროექტის მონაწილე მხარე ან სხვა უფლებამოსილი დაინტერესებული პირი ითხოვს დადგინდეს, შეესაბამება თუ არა სამშენებლო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვა დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, ტექნიკურ დავალებას, სპეციფიკაციებს, სამუშაო ნახაზებსა და პროექტში ოფიციალურად შეტანილ ცვლილებებს.

პროცედურა ვრცელდება ხარჯთაღრიცხვაში ასახული:

- სამუშაოთა სახეობების;

- მოცულობებისა და საზომი ერთეულების;

- რესურსული შემადგენლობების;

- პოზიციების სტრუქტურისა და კლასიფიკაციის;

- საპროექტო საფუძვლებთან მიკვლევადობისა და შესაბამისობის შეფასებაზე.

პროცედურა გამოიყენება როგორც სატენდერო, ისე სახელშეკრულებო, საპროექტო, საკორექტირებო ან სხვა ტიპის ხარჯთაღრიცხვების ინსპექტირებისას, იმ მოცულობით, რა ფარგლებშიც ეს განსაზღვრულია დავალებით, ხელშეკრულებით ან საინსპექციო პროგრამით.

პროცედურა არ მოიცავს:

- ერთეული ფასების საბაზრო გონივრულობის ან ეკონომიკური ადეკვატურობის სიღრმისეულ შეფასებას;

- ფასთწარმოქმნის ეკონომიკურ ანალიზს;

- კომერციული პირობების შეფასებას;

- ტენდერული კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრას.

აღნიშნული საკითხები რეგულირდება დამოუკიდებელი პროცედურით — BE-PR-03 — „ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადექვატურობის ინსპექტირება“.

თუ ინსპექტირების პროცესში გამოვლინდა გარემოება, რომელიც სცილდება წინამდებარე პროცედურის ფარგლებს, ორგანიზაცია ვალდებულია შესაბამისი შეზღუდვა ან დამატებითი შეფასების საჭიროება ასახოს საინსპექციო ანგარიშში.

## 3. G28-თან თანხვედრილი სფეროს ფორმულირება

International Laboratory Accreditation Cooperation-ის დოკუმენტის — ILAC G28:07/2018 „Guidelines for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies“ — მოთხოვნების შესაბამისად, ინსპექტირების სფეროს ფორმულირება უნდა უზრუნველყოფდეს ინსპექტირების ობიექტის, საქმიანობის ტიპის, შეფასების კრიტერიუმებისა და გამოყენების საზღვრების მკაფიო და არაორაზროვან განსაზღვრას.

წინამდებარე პროცედურის ფარგლებში ინსპექტირების სფერო ფორმულირდება შემდეგნაირად:

- ინსპექტირების ობიექტი:
 სამშენებლო ობიექტების ხარჯთაღრიცხვები, რესურსული და ფინანსური გაანგარიშებები, აგრეთვე მათთან დაკავშირებული საპროექტო, ტექნიკური და სპეციფიკაციური დოკუმენტაცია.

- ინსპექტირების სახე:
 კამერალური (დოკუმენტური) ინსპექტირება/ანალიზი; საჭიროების შემთხვევაში — დამატებითი საველე გადამოწმება, ვიზუალური დათვალიერება ან შეზღუდული ფაქტობრივი ვერიფიკაცია.

- შეფასების კრიტერიუმები:
 ხარჯთაღრიცხვაში ასახული სამუშაოების, მოცულობების, საზომი ერთეულების, ტექნიკური პარამეტრებისა და რესურსული შემადგენლობების შესაბამისობა:

  - დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციასთან;

  - სამუშაო ნახაზებთან;

  - ტექნიკურ დავალებასთან;

  - სპეციფიკაციებთან;

  - შეთანხმებულ ცვლილებებთან;

  - მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სხვა რელევანტურ ნორმატიულ მოთხოვნებთან.

- სფეროს შეზღუდვები:
 წინამდებარე პროცედურა არ მოიცავს:

  - სამუშაოთა ერთეული ფასების, საბაზრო ფასთწარმოქმნის ან ეკონომიკური ადეკვატურობის შეფასებას (იხ. BE-PR-03);

  - შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი მოცულობების სრულმასშტაბიან საველე გაზომვასა და ვერიფიკაციას (იხ. BE-PR-02),

- გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შესაბამისი მოქმედება პირდაპირ არის მოთხოვნილი ხელშეკრულებით, ტექნიკური დავალებით ან ინსპექტირების პროგრამით.

აკრედიტაციის განაცხადში აღნიშნული სფერო ფორმულირებულია შემდეგნაირად:

„სამშენებლო სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისობის ინსპექტირება.“

სფეროს აღნიშნული ფორმულირება უზრუნველყოფს ინსპექტირების საქმიანობის საზღვრების, შეფასების ობიექტისა და გამოყენებული კრიტერიუმების მკაფიო იდენტიფიცირებას, რაც აუცილებელია როგორც ტექნიკური მიკვლევადობის, ისე აკრედიტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

## 4. ნორმატიული და დოკუმენტური საფუძველი

წინამდებარე პროცედურა ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტების, აკრედიტაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტების, მოქმედი სამართლებრივი აქტების, ტექნიკური ნორმატიული მოთხოვნებისა და ორგანიზაციის შიდა მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტების ერთობლიობას. ინსპექტირების პროცესში გამოიყენება მხოლოდ კონტროლირებადი, მოქმედი და ოფიციალურად დამტკიცებული ვერსიები.

პროცედურის ნორმატიულ და დოკუმენტურ საფუძველს წარმოადგენს:

- International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission სტანდარტი ISO/IEC 17020:2012 — „Conformity Assessment — Requirements for the Operation of Various Types of Bodies Performing Inspection“, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ინსპექტირების ორგანოების საქმიანობის, მიუკერძოებლობის, კომპეტენციის, მიკვლევადობისა და მენეჯმენტის სისტემის ძირითად მოთხოვნებს.

- International Laboratory Accreditation Cooperation დოკუმენტი ILAC G28:07/2018 — „Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies“, რომელიც გამოიყენება აკრედიტაციის სფეროების ფორმულირების, საქმიანობის საზღვრების, შეფასების ობიექტისა და გამოყენებული კრიტერიუმების მკაფიო განსაზღვრისათვის.

- ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული აკრედიტაციის განაცხადი და სფეროების მატრიცა, რომელშიც დამოუკიდებელ საინსპექციო მიმართულებებად განსაზღვრულია:

  - ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება;

  - ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით);

  - ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადექვატურობის ინსპექტირება;

- ორგანიზაციის მოქმედი:

  - ხარისხის სახელმძღვანელო;

  - დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების მართვის პროცედურები;

  - ტექნიკური მიმოხილვის, მიუკერძოებლობის, კომპეტენციისა და კორექციული და პრევენციული ღონისძიებები (CAPA)-ს მართვის წესები;

  - შესაბამისი სამუშაო ინსტრუქციები, ფორმები და რეესტრები.

- კონკრეტული დავალებისთვის მოქმედი და აქტუალური:

  - საპროექტო დოკუმენტაცია;

  - სამუშაო ნახაზები;

  - ტექნიკური დავალება;

  - სპეციფიკაციები;

  - ხელშეკრულებები და შეთანხმებული ცვლილებები;

  - ტექნიკური რეგლამენტები;

  - სამშენებლო ნორმები და წესები;

  - ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები;

  - დამკვეთის ან სხვა უფლებამოსილი მხარის მიერ ოფიციალურად დამტკიცებული მოთხოვნები.

ინსპექტირების პროცესში დაუშვებელია მოძველებული, არაკონტროლირებადი ან დაუდასტურებელი დოკუმენტაციის გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი დოკუმენტი გამოიყენება ისტორიული, შედარებითი ან მტკიცებულებითი ანალიზის მიზნებისთვის და შესაბამისი სტატუსი მკაფიოდ არის აღნიშნული ჩანაწერებში ან ანგარიშში.

## 5. პასუხისმგებლობები

ინსპექტირების პროცესში პასუხისმგებლობების მკაფიო განაწილება აუცილებელია ტექნიკური სანდოობის, მიუკერძოებლობის, მიკვლევადობისა და გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად. თითოეული მონაწილე პირი მოქმედებს საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში და პასუხისმგებელია როგორც მის მიერ შესრულებული მოქმედებების სისწორეზე, ისე შესაბამისი ჩანაწერების სრულყოფილ წარმოებაზე.

#### დირექტორი

დირექტორი წარმოადგენს ორგანიზაციის უმაღლეს პასუხისმგებელ პირს საინსპექციო საქმიანობის საერთო შესაბამისობისა და სისტემის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. დირექტორი:

- ამტკიცებს საბოლოო საინსპექციო ანგარიშს და ხელს აწერს დასკვნას;

- უზრუნველყოფს, რომ ინსპექტირების საქმიანობა განხორციელდეს International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission სტანდარტის ISO/IEC 17020:2012/2013 მოთხოვნების შესაბამისად;

- უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობისა და პროფესიული ეთიკის დაცვის პირობებს;

- ამტკიცებს მენეჯმენტის სისტემის ძირითად დოკუმენტებს, პროცედურებსა და სფეროს ფორმულირებებს;

- პასუხისმგებელია საკმარისი რესურსების, კომპეტენტური პერსონალისა და კონტროლირებადი მენეჯმენტის სისტემის არსებობაზე;

- უზრუნველყოფს, რომ ანგარიშის გაცემამდე შესრულდეს ყველა სავალდებულო ტექნიკური და ხარისხობრივი მიმოხილვა.

#### ტექნიკური მენეჯერი

ტექნიკური მენეჯერი პასუხისმგებელია ინსპექტირების ტექნიკური საფუძვლის სისწორესა და გამოყენებული კრიტერიუმების ადეკვატურობაზე. მისი ფუნქციებია:

- ინსპექტირებისას გამოყენებული:

  - ხარჯთაღრიცხვების;

  - საპროექტო დოკუმენტაციის;

  - სამუშაო ნახაზების;

  - სპეციფიკაციების;

  - ნორმატიული და ტექნიკური მოთხოვნების ვერიფიკაცია;

- გამოყენებული შეფასების მეთოდების, ნორმატიული ბაზისა და კრიტერიუმების შესაბამისობის დადასტურება;

- ინსპექტორის მიერ მომზადებული ანგარიშის ტექნიკური მიმოხილვა და ლოგიკური თანმიმდევრულობის შეფასება;

- მტკიცებულებების საკმარისობისა და დასკვნის დასაბუთებულობის გადამოწმება;

- გამოყენებული კრიტერიუმების ჩამონათვალისა და შეფასების საზღვრების სისრულის დადასტურება;

- საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკური მითითებების, განმარტებების ან დამატებითი მოქმედებების მოთხოვნა.

ტექნიკური მენეჯერი არ ამტკიცებს ანგარიშს ფორმალურად, თუ ტექნიკური მიგნებები ან მტკიცებულებითი ხარვეზები სრულად არ არის დახურული.

#### ხარისხის მენეჯერი

ხარისხის მენეჯერი პასუხისმგებელია პროცედურის, მენეჯმენტის სისტემისა და შიდა კონტროლის მექანიზმების სათანადო შესრულებაზე. მისი პასუხისმგებლობა მოიცავს:

- პროცედურის ყველა ეტაპის შესაბამისობის მონიტორინგს;

- დოკუმენტაციის, ჩანაწერებისა და დამტკიცების კვალის კონტროლს;

- ინტერესთა კონფლიქტის, მიუკერძოებლობის რისკებისა და დამოუკიდებლობის მოთხოვნების ვერიფიკაციას;

- ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი შეუსაბამობების რეგისტრაციასა და კონტროლს;

- კორექციული და პრევენციული ღონისძიებების (CAPA) კოორდინაციასა და ეფექტიანობის შეფასებას;

- შიდა აუდიტებისა და მენეჯმენტის ანალიზის პროცესში შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას;

- დოკუმენტების მოქმედი ვერსიებისა და კონტროლირებადი ჩანაწერების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

#### ინსპექტორი

ინსპექტორი პასუხისმგებელია საინსპექციო საქმიანობის უშუალო შესრულებაზე და მტკიცებულებითი ბაზის ფორმირებაზე. ინსპექტორი:

- ახორციელებს ხარჯთაღრიცხვისა და დაკავშირებული დოკუმენტაციის დეტალურ ანალიზს;

- ამზადებს ტრასირების/მიკვლევადობის ცხრილებს პროექტსა და ხარჯთაღრიცხვას შორის;

- ადარებს პოზიციებს, მოცულობებს, რესურსებსა და ტექნიკურ პარამეტრებს შესაბამის საპროექტო საფუძვლებთან;

- აფიქსირებს ყველა გამოვლენილ შეუსაბამობას, შეზღუდვასა და განმარტების საჭიროების მქონე საკითხს შესაბამისი მტკიცებულებებით;

- საჭიროების შემთხვევაში ახორციელებს საველე გადამოწმებას;

- უზრუნველყოფს სამუშაო ჩანაწერების, გაზომვების, მიმოწერისა და გამოყენებული წყაროების სრულ მიკვლევადობას;

- ამზადებს საინსპექციო ანგარიშის სრულ პროექტს, დასკვნებსა და დანართებს.

ინსპექტორი ვალდებულია თავი შეიკავოს ნებისმიერი ისეთი მოქმედებისგან, რომელიც შეიძლება აღქმული იყოს კონსულტაციად, პროექტირების ჩანაცვლებად ან გადაწყვეტილების მიმღები მხარის ფუნქციის შესრულებად.

#### ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

ადმინისტრაციული მხარდაჭერის ფუნქცია უზრუნველყოფს პროცესის დოკუმენტურ, რეგისტრაციულ და საორგანიზაციო მხარდაჭერას. მისი მოვალეობებია:

- შემოსული განაცხადების, წერილების და დავალებების ოფიციალური რეგისტრაცია;

- საქმის ფაილის გახსნა, კოდირება და დოკუმენტური იდენტიფიკაცია;

- მიღებული დოკუმენტაციის რეგისტრაცია, ვერსიების კონტროლი და გავრცელება შესაბამის პასუხისმგებელ პირებზე;

- კომუნიკაციის, მიმოწერისა და გაცემული დოკუმენტების რეგისტრაციის წარმოება;

- დამტკიცებული ანგარიშის ოფიციალური გაცემა დამკვეთისათვის;

- საინსპექციო ფაილების არქივირება და შენახვის წესების დაცვა.

## 6. შემომავალი მონაცემები და კონტრაქტის გადახედვა

ინსპექტირების პროცესის დაწყებამდე ორგანიზაცია ახორციელებს მოთხოვნისა და კონტრაქტის სისტემურ გადახედვას, რომლის მიზანია დავალების ფარგლების, შეფასების კრიტერიუმების, მტკიცებულებითი ბაზისა და რესურსული შესაძლებლობების მკაფიო განსაზღვრა. აღნიშნული ეტაპი უზრუნველყოფს, რომ ინსპექტირება განხორციელდეს ზუსტად განსაზღვრული ამოცანის ფარგლებში და თავიდან იქნეს აცილებული მოთხოვნის არასწორი ინტერპრეტაცია, სფეროს გადაჭარბება ან არასაკმარისი მონაცემებით მუშაობა.

კონტრაქტის გადახედვის პროცესში სავალდებულოდ მოწმდება და დოკუმენტირდება:

- ინსპექტირების ობიექტი და მისი საზღვრები;

- მოთხოვნილი საინსპექციო შედეგის ტიპი;

- გამოყენებადი შეფასების კრიტერიუმები და ნორმატიული ბაზა;

- სამუშაოს მოცულობა და სირთულე;

- საჭირო რესურსები და კომპეტენცია;

- მიწოდების ვადები;

- ანგარიშის ფორმატი და მოთხოვნილი დანართები;

- საველე ვიზიტის ან დამატებითი ვერიფიკაციის საჭიროება;

- შესაძლო შეზღუდვები, რისკები ან მტკიცებულებითი ხარვეზები.

ორგანიზაცია არ იღებს დავალებას შესრულებაზე იმ შემთხვევაში, თუ:

- მოთხოვნა ბუნდოვანია ან ურთიერთსაწინააღმდეგოა;

- შეფასების კრიტერიუმები არ არის განსაზღვრული;

- წარმოდგენილი დოკუმენტაცია აშკარად არასაკმარისია;

- არსებობს მიუკერძოებლობის, ინტერესთა კონფლიქტის ან კომპეტენციის რისკი.

საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტის გადახედვის ეტაპზე მზადდება დამატებითი კითხვების, განმარტებების ან მოთხოვნილი დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელიც ოფიციალურად ეგზავნება დამკვეთს. დავალების შესრულება იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია დარწმუნდება, რომ მოთხოვნა ტექნიკურად გასაგებია, მიკვლევადია და შესრულებადია.

ინსპექტირებისათვის შემომავალი ძირითადი მონაცემები შეიძლება მოიცავდეს:

- ინსპექტირების განაცხადს, მოთხოვნას ან დამკვეთის ოფიციალურ დავალებას;

- ხარჯთაღრიცხვას, კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას ან სხვა აქტუალურ ფინანსურ/რესურსულ გაანგარიშებას;

- დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას;

- სამუშაო ნახაზებს;

- ტექნიკურ დავალებასა და სპეციფიკაციებს;

- ტენდერულ, სახელშეკრულებო ან დამატებითი შეთანხმებების დოკუმენტაციას;

- პროექტში შეტანილი ცვლილებების ფურცლებს, კორექტირებებსა და ავტორიზებულ ვერსიებს;

- მოქმედ ნორმატიულ, ტექნიკურ და მეთოდურ დოკუმენტებს;

- ორგანიზაციის შიდა ინსტრუქციებსა და სამუშაო ფორმებს;

- საჭიროების შემთხვევაში — ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების მასალებს, ფოტოებს, ვიდეოჩანაწერებს, აქტებს ან სხვა დამხმარე მტკიცებულებებს.

კონტრაქტის გადახედვის შედეგად ფორმირდება საინსპექციო საქმის საწყისი ფაილი, რომელშიც ფიქსირდება დავალების ფარგლები, გამოყენებადი კრიტერიუმები, პასუხისმგებელი პირები, იდენტიფიცირებული შეზღუდვები და შემდგომი მოქმედებების გეგმა.

## 7. სამუშაო პროცედურა

ინსპექტირების პროცესის საწყის ეტაპს წარმოადგენს განაცხადის მიღება, რეგისტრაცია და მოთხოვნის მიზნის დაზუსტება. აღნიშნული ეტაპის მიზანია დავალების შინაარსის, ფარგლებისა და შეფასების კრიტერიუმების ერთმნიშვნელოვანი განსაზღვრა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არასწორი ინტერპრეტაცია, სფეროს გადაჭარბება ან არასრული მტკიცებულებითი ბაზის გამოყენება.

ადმინისტრაციული მხარდაჭერის პასუხისმგებელი პირი უზრუნველყოფს შემოსული განაცხადის, თანდართული დოკუმენტაციისა და მიმოწერის ოფიციალურ რეგისტრაციას ორგანიზაციის დადგენილი წესის შესაბამისად. თითოეულ საქმეს ენიჭება უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი და ფორმირდება საწყისი საინსპექციო ფაილი.

ტექნიკური მენეჯერი ახორციელებს მოთხოვნის პირველად შეფასებას და ამოწმებს:

- არსებობს თუ არა ინტერესთა კონფლიქტის, მიუკერძოებლობის დარღვევის ან დამოუკიდებლობის რისკი;

- შეესაბამება თუ არა მოთხოვნილი საქმიანობა ორგანიზაციის აკრედიტებულ ან ავტორიზებულ სფეროს;

- არის თუ არა მოთხოვნა ტექნიკურად მკაფიო, სრულყოფილი და შეფასებად ფორმაში წარმოდგენილი;

- საკმარისია თუ არა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სამუშაოს დასაწყებად;

- საჭიროებს თუ არა დავალება დამატებით განმარტებებს, მონაცემებს ან დოკუმენტებს.

განაცხადის გადახედვის პროცესში სავალდებულოდ უნდა დაზუსტდეს:

- ეხება თუ არა ინსპექტირება:

  - მთლიან ხარჯთაღრიცხვას;

  - ცალკეულ ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვას;

  - კონკრეტულ პოზიციებს;

  - სამუშაოს განსაზღვრულ ეტაპს ან კომპონენტს;

- რომელი კრიტერიუმები გამოიყენება შეფასების საფუძვლად, მათ შორის:

  - დამტკიცებული პროექტი;

  - სამუშაო ნახაზები;

  - ტექნიკური დავალება;

  - სპეციფიკაციები;

  - შეთანხმებული ცვლილებები;

  - სახელშეკრულებო პირობები;

  - მოქმედი ნორმატიული და ტექნიკური მოთხოვნები;

- დადასტურდეს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის:

  - ვერსია;

  - თარიღი;

  - სტატუსი;

  - იდენტიფიკაცია და ავტორიზაცია.

თუ გამოვლინდა დოკუმენტების შეუსაბამობა, დაუდგენელი ვერსია, არასრული ინფორმაცია ან ურთიერთსაწინააღმდეგო მონაცემები, ორგანიზაცია უფლებამოსილია მოითხოვოს დამატებითი განმარტება ან შეაჩეროს პროცესის გაგრძელება საკითხის დაზუსტებამდე.

მოთხოვნის მიზანი და შეფასების ფარგლები ფიქსირდება კონტრაქტის გადახედვის ჩანაწერში, რაც შემდგომში წარმოადგენს ინსპექტირების პროგრამის, სამუშაო გეგმისა და ანგარიშის საფუძველს.

ინსპექტირების დაწყებამდე ინსპექტორი ახორციელებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სრულყოფის, იდენტიფიცირებადობისა და საკმარისობის შეფასებას, რათა დადგინდეს, შესაძლებელია თუ არა არსებული მასალების საფუძველზე ობიექტური, მიკვლევადი და ტექნიკურად დასაბუთებული შეფასების განხორციელება.

საკმარისობის შეფასება ეფუძნება არა მხოლოდ დოკუმენტების რაოდენობას, არამედ მათ ხარისხს, აქტუალობას, ურთიერთკავშირსა და კონკრეტული დავალებისათვის გამოყენებადობას. შეფასების პროცესში მოწმდება:

- წარმოდგენილია თუ არა ყველა კრიტიკული დოკუმენტი;

- იკითხება თუ არა დოკუმენტების ურთიერთკავშირი;

- შესაძლებელია თუ არა პროექტიდან ხარჯთაღრიცხვამდე და ხარჯთაღრიცხვიდან პროექტამდე მიკვლევადობის უზრუნველყოფა;

- არის თუ არა დოკუმენტები სრულყოფილი, იდენტიფიცირებადი და მოქმედი ვერსიის;

- შეიცავს თუ არა წარმოდგენილი მასალები წინააღმდეგობრივ, დაუზუსტებელ ან არასაკმარის ინფორმაციას.

თუ დოკუმენტაცია არასრულია, ურთიერთსაწინააღმდეგოა ან ვერ უზრუნველყოფს დასკვნის საკმარის მტკიცებულებით საფუძველს, ინსპექტორი ამზადებს დამატებითი ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის ოფიციალურ მოთხოვნას. მოთხოვნაში მკაფიოდ განისაზღვრება:

- რომელი ინფორმაცია ან დოკუმენტია საჭირო;

- რა მიზნით არის მოთხოვნილი;

- რა გავლენა აქვს მის არარსებობას შეფასების პროცესზე;

- რა ვადაში უნდა იქნეს წარმოდგენილი დამატებითი მასალა.

იმ შემთხვევაში, თუ საქმეში ფიქსირდება ერთი და იმავე დოკუმენტის რამდენიმე განსხვავებული ვერსია, სამუშაოდ მიიღება მხოლოდ ის ვერსია, რომელიც:

- წერილობით არის დადასტურებული დამკვეთის ან უფლებამოსილი მხარის მიერ;

- იდენტიფიცირებადია ვერსიის ნომრით, თარიღით ან ცვლილების კოდით;

- განსაზღვრულია როგორც აქტუალური და მოქმედი.

მოძველებული, გაუქმებული ან დაუდასტურებელი ვერსიების გამოყენება დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი გამოიყენება ისტორიული შედარების ან ცვლილებების ანალიზის მიზნით და შესაბამისი სტატუსი მკაფიოდ არის დაფიქსირებული ჩანაწერებში.

საქმის ფაილში სავალდებულოდ ფიქსირდება:

- ყველა მიღებული დოკუმენტის ჩამონათვალი;

- დოკუმენტის დასახელება;

- კოდი ან ნომერი;

- ვერსია და თარიღი;

- მიღების წყარო;

- მიღების თარიღი;

- ფაილის ფორმატი ან მატერიალური სახე.

დოკუმენტაციის სრულყოფისა და საკმარისობის შემოწმების შედეგები წარმოადგენს ინსპექტირების პროგრამის, სამუშაო გეგმისა და შემდგომი ტექნიკური ანალიზის საფუძველს.

შემდგომ ეტაპზე ხორციელდება ხარჯთაღრიცხვის პოზიციური რუკირება პროექტის დოკუმენტაციასთან. ინსპექტორი ამოწმებს:

- წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში ასახული მოცულობების შესაბამისობას საპროექტო სპეციფიკაციებთან;

- საპროექტო მოცულობების შესასრულებლად საჭირო მასალების, დამხმარე რესურსების, შრომითი რესურსებისა და მანქანა-მექანიზმების გამოყენების განსაზღვრას მოქმედი დოკუმენტური მოთხოვნების შესაბამისად;

- ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მასალების, შრომის ანაზღაურებისა და მანქანა-მექანიზმების დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ღირებულებებთან (მათ შორის სამშენებლო რესურსების ფასების კრებულთან).

ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირების პროცესში ასევე განისაზღვრება ნორმირებული დანარიცხების გამოყენება და მათი შესაბამისობა მოქმედ მეთოდოლოგიასთან. გარდა ამისა, ფასდება გეგმიური დაგროვების პროცენტული მაჩვენებლის სწორად გამოყენება: სახელმწიფო შესყიდვების შემთხვევაში იგი განისაზღვრება არაუმეტეს 8%-ისა (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილება №55-ის შესაბამისად), ხოლო სხვა შემთხვევებში გეგმიური დაგროვების პროცენტი განისაზღვრება დამკვეთთან შეთანხმებით.

თუ პროექტში არსებობს ისეთი ელემენტი, რომელიც ხარჯთაღრიცხვაში არ არის ასახული, იგი აღირიცხება როგორც „გამოტოვებული პოზიცია“ და ანგარიშში ცალკე აისახება მისი შესაძლო გავლენა საერთო ღირებულებასა და სამუშაოს სრულყოფაზე.

თუ ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილია ისეთი სამუშაო, რომლის პირდაპირი ან ირიბი მოთხოვნა პროექტში არ იძებნება, ინსპექტორი მას აფასებს როგორც „პროექტით დაუდასტურებელ პოზიციას“, ვიდრე დამკვეთი ან პროექტის ავტორი არ წარმოადგენს შესაბამის განმარტებას.

მოცულობის შემოწმება არ შემოიფარგლება მხოლოდ არითმეტიკული გადათვლით; იგი ასევე მოიცავს შეფასებას, სწორად არის თუ არა შერჩეული საზომი საფუძველი, გათვალისწინებულია თუ არა ტექნოლოგიური დანაკარგები და გამორიცხულია თუ არა ერთი და იმავე მოცულობის ორმაგი ასახვა სხვადასხვა პოზიციებში.

ანგარიშში მკაფიოდ გამოიყოფა: კრიტიკული შეუსაბამობები, მნიშვნელოვანი შეუსაბამობები და განმარტების საჭიროების მქონე საკითხები.

საპროექტო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან, მოქმედ ტექნიკურ ნორმებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის შეფასების/ინსპექტირების პროცესში ინსპექტირების ჯგუფი ხელმძღვანელობს მოქმედი სამართლებრივი, ტექნიკური და მეთოდური დოკუმენტებით, რომლებიც განსაზღვრავს სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ საფუძვლებს, რესურსული გაანგარიშების წესებსა და ხარჯთაღრიცხვითი შეფასების კრიტერიუმებს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, პროექტული მასალა ან დოკუმენტური ანალიზის შედეგები არ არის საკმარისი ობიექტური და ტექნიკურად დასაბუთებული შეფასებისათვის, ინსპექტორი განსაზღვრავს საველე გადამოწმების ჩატარების აუცილებლობას. საველე ვიზიტის მიზანია ისეთი ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურება, რომელთა სანდოდ შეფასება მხოლოდ დოკუმენტური მასალის საფუძველზე შეუძლებელია.

საველე გადამოწმების საჭიროება შეიძლება განპირობებული იყოს:

- პროექტსა და ხარჯთაღრიცხვას შორის არსებითი განსხვავებებით;

- მოცულობების სიზუსტის გადამოწმების აუცილებლობით;

- შესრულებული სამუშაოს ფაქტობრივი მდგომარეობის დადასტურების საჭიროებით;

- ობიექტის სპეციფიკური ტექნიკური პირობებით;

- არასაკმარისი ან ურთიერთსაწინააღმდეგო დოკუმენტური მტკიცებულებებით;

- ცვლილებების ან ფარული სამუშაოების ვერიფიკაციის აუცილებლობით.

ადგილზე გადამოწმებისას ინსპექტორი აფასებს იმ ფაქტობრივ გარემოებებს, რომლებიც გავლენას ახდენს:

- სამუშაოს მოცულობების განსაზღვრაზე;

- სამუშაოს სახეობასა და ტექნიკურ მახასიათებლებზე;

- პროექტთან შესაბამისობაზე;

- გამოყენებული მასალების იდენტიფიცირებაზე;

- სამუშაოს შესრულების ეტაპისა და მდგომარეობის დადგენაზე.

საველე ინსპექტირება ტარდება წინასწარ განსაზღვრული მიზნის, ფარგლებისა და შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად. ვიზიტისას ინსპექტორი ვალდებულია აწარმოოს მიკვლევადი და იდენტიფიცირებადი ჩანაწერები, რომლებიც უზრუნველყოფს მიღებული დასკვნების შემდგომ გადამოწმებადობას.

იმ შემთხვევებში, როდესაც აუცილებელია გაზომვების შესრულება ან ფიზიკური პარამეტრების დადასტურება, გამოიყენება დაკალიბრებული, ვერიფიცირებული ან ტექნიკურად ვარგისად დადასტურებული საზომი საშუალებები. გამოყენებული აღჭურვილობის იდენტიფიკაცია, სტატუსი და საჭიროების შემთხვევაში კალიბრაციის ინფორმაცია ფიქსირდება საველე ჩანაწერებში.

საველე ვიზიტის ფარგლებში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს:

- ფოტომასალა;

- ვიდეომასალა;

- ესკიზები;

- საზომი ჩანაწერები;

- ადგილობრივი დაკვირვების ფორმები;

- განმარტებითი შენიშვნები.

ფოტო-ვიდეო მასალა გამოიყენება როგორც დამხმარე ობიექტური მტკიცებულება და საქმეს ერთვის შესაბამისი იდენტიფიკაციით. შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა დადასტურდეს:

- გადაღების თარიღი;

- ობიექტის მდებარეობა;

- კონკრეტულ სამუშაოსთან კავშირი;

- გადაღებული მასალის შესაბამისობა ინსპექტირების საგანთან.

საველე გადამოწმების შედეგები ინტეგრირდება საერთო შეფასების პროცესში და გამოიყენება მხოლოდ იმ ფარგლებში, რასაც რეალურად ადასტურებს მიღებული მტკიცებულება.

ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი ყველა განსხვავება, გადახრა ან შეუსაბამობა ექვემდებარება შეფასებას მისი მნიშვნელობისა და ინსპექტირების მიზანზე შესაძლო გავლენის მიხედვით. კლასიფიკაციის მიზანია, უზრუნველყოფილ იქნეს მიგნებების ერთგვაროვანი, ობიექტური და ტექნიკურად დასაბუთებული შეფასება, რათა საბოლოო დასკვნა ეფუძნებოდეს რეალურ ფაქტობრივ და ნორმატიულ გარემოებებს.

შეფასებისას ინსპექტორი განსაზღვრავს:

- განსხვავების ტიპსა და ბუნებას;

- მის კავშირს პროექტთან, ხარჯთაღრიცხვასთან ან სხვა კრიტერიუმთან;

- გავლენას სამუშაოს მოცულობებზე, შინაარსზე ან შეფასების შედეგზე;

- განსხვავების მნიშვნელობას საერთო დასკვნის სანდოობისათვის;

- შესაძლებელია თუ არა განსხვავების დადასტურება საკმარისი მტკიცებულებებით.

#### არსებითი შეუსაბამობა

არსებით შეუსაბამობად მიიჩნევა ისეთი განსხვავება ან გადახრა, რომელიც გავლენას ახდენს:

- სამუშაოს მოცულობებზე;

- სამუშაოს ტექნიკურ შინაარსზე;

- რესურსების შესაბამისობაზე;

- პროექტულ გადაწყვეტებზე;

- შეფასების შედეგსა და საბოლოო დასკვნაზე.

ასეთი შეუსაბამობა შეიძლება გამოიხატოს:

- პოზიციების გამორჩენით ან დუბლირებით;

- მოცულობების არსებითი აცდენით;

- პროექტით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შეტანით;

- არასწორი ერთეულების გამოყენებით;

- ტექნიკური სპეციფიკაციების შეუსაბამობით;

- ან ისეთი მონაცემების გამოყენებით, რომლებიც არ ეფუძნება მოქმედ დოკუმენტაციას.

არსებითი შეუსაბამობა სავალდებულოდ აისახება ანგარიშში შესაბამისი მტკიცებულებებით, შეფასებითა და დასაბუთებით.

#### ფორმალური / არარსებითი შეუსაბამობა

ფორმალურ ან არარსებით შეუსაბამობად მიიჩნევა ისეთი ხარვეზი, რომელიც პირდაპირ არ ცვლის შეფასების არსობრივ შედეგს, თუმცა გავლენას ახდენს დოკუმენტაციის სიზუსტეზე, სრულყოფილებაზე ან წარმოდგენის ხარისხზე და საჭიროებს გასწორებას.

ასეთი შემთხვევები შეიძლება მოიცავდეს:

- ტექნიკურ ან ბეჭდვით შეცდომებს;

- არასრულ აღწერას;

- ფორმატირების ხარვეზებს;

- არასაკმარის მითითებებს;

- მცირე დოკუმენტურ აცდენებს, რომლებიც არ ცვლის საბოლოო დასკვნას.

ფორმალური შეუსაბამობის არსებობა არ გამორიცხავს დადებითი დასკვნის გაცემას, თუ დადასტურებულია, რომ აღნიშნული ხარვეზი გავლენას არ ახდენს შეფასების შედეგის სანდოობასა და ობიექტურობაზე.

ყველა გამოვლენილი განსხვავება, მიგნება ან შეუსაბამობა უნდა იყოს დაკავშირებული:

- კონკრეტულ მტკიცებულებასთან;

- შესაბამის დოკუმენტურ წყაროსთან;

- პროექტის ფურცელთან;

- პოზიციასთან;

- სპეციფიკაციასთან;

- აქტთან;

- გაზომვასთან;

- ან სხვა იდენტიფიცირებად მონაცემთან.

დაუშვებელია ზოგადი, დაუდასტურებელი ან ინტერპრეტაციაზე დაფუძნებული ფორმულირებების გამოყენება. თითოეული მიგნება უნდა იძლეოდეს შესაძლებლობას, რომ მესამე კომპეტენტურმა პირმა შეძლოს მისი დამოუკიდებლად გადამოწმება და დასკვნის ლოგიკის აღდგენა.

ინსპექტირების პროცესში გამოიყენება მოქმედი სამართლებრივი, ტექნიკური და მეთოდური საფუძვლები, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფასების ერთგვაროვნებას, ტექნიკურ დასაბუთებულობასა და მიკვლევადობას. მათ შორის:

- სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП, ნაწილი IV-2-82) — გამოიყენება სამშენებლო სამუშაოების ნორმატიული მოცულობების, რესურსული შემადგენლობების, ტექნოლოგიური პროცესებისა და ხარჯთაღრიცხვითი გაანგარიშების შესაბამისობის შეფასებისათვის;

- ერთიანი ნორმები და ფასდებები (ЕНиР) — გამოიყენება სამუშაო ოპერაციების ნორმირების, შრომითი დანახარჯების, ტექნოლოგიური პროცესებისა და რესურსული საჭიროებების განსაზღვრისათვის;

- სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამოცემული მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი-ის მიერ — გამოიყენება სამშენებლო რესურსების, მასალების, შრომითი და მანქანა-მექანიზმების რესურსების ფასობრივი ორიენტირებისათვის;

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №52 — „საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ“, რომელიც განსაზღვრავს სამშენებლო სფეროში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების სამართლებრივ საფუძვლებს;

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №55 — ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ, რომელიც გამოიყენება ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების გაანგარიშების შესაბამისობის შეფასებისათვის;

- შესაბამისი პროექტული, სახელშეკრულებო, ტექნიკური, ნორმატიული და მეთოდური დოკუმენტაციის მოქმედი ვერსიები, აგრეთვე ორგანიზაციის შიდა პროცედურები, ინსტრუქციები და დამტკიცებული მეთოდები.

ინსპექტირების ჯგუფი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ გამოყენებული ნორმატიული და მეთოდური ბაზა იყოს აქტუალური, დავალების სპეციფიკის შესაბამისი და ტექნიკურად დასაბუთებული. თითოეული გამოყენებული კრიტერიუმი, ნორმა ან მითითება უნდა იყოს მიკვლევადი კონკრეტულ წყაროსთან, ხოლო ყოველი მიგნება — დაკავშირებული შესაბამის დოკუმენტურ მტკიცებულებასთან, ნორმატიულ მოთხოვნასთან ან შეფასების კრიტერიუმთან.

## 8. გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები

შეფასება ხორციელდება მხოლოდ წინასწარ იდენტიფიცირებული და შეთანხმებული კრიტერიუმების საფუძველზე. ინსპექტირების პროცესში ინსპექტორი არ ცვლის საპროექტო გადაწყვეტებს, არ ახორციელებს საპროექტო კორექტირებას და არ ასრულებს საკონსულტაციო ფუნქციას. მისი ამოცანაა ობიექტური მტკიცებულებების, მოქმედი ნორმატიული ბაზისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე დაადგინოს შესაბამისობა ან შეუსაბამობა განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან მიმართებით.

შეფასების შედეგი კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:

- „შესაბამისია“ — როდესაც ხარჯთაღრიცხვაში ასახული პოზიციები, სამუშაოების დასახელებები, განზომილების ერთეულები, მოცულობები და რესურსული მონაცემები სრულად ან არსებითად შეესაბამება გამოყენებულ საპროექტო, ტექნიკურ და ნორმატიულ დოკუმენტაციას;

- „ნაწილობრივ შესაბამისია“ — როდესაც გამოვლენილია ცალკეული გადახრები ან შეუსაბამობები, თუმცა მათი იდენტიფიცირება, გამიჯვნა და გავლენის შეფასება შესაძლებელია ისე, რომ მთლიან დასკვნაზე მათი ზემოქმედება კონტროლირებად ფარგლებში რჩება;

- „არ შეესაბამება“ — როდესაც გამოვლენილი შეუსაბამობები არის სისტემური, მრავალჯერადი ან ისეთი მასშტაბის, რომ არსებით გავლენას ახდენს შეფასების შედეგის სანდოობაზე, ხარჯთაღრიცხვის სიზუსტეზე ან პროექტთან შესაბამისობაზე.

## 9. ანგარიშგება, გადახედვა და გაცემა

ანგარიშის პროექტი უნდა ასახავდეს ინსპექტირების პროცესის სრულ და მიკვლევად სურათს, მათ შორის — გამოყენებული დოკუმენტაციის იდენტიფიკაციას, ინსპექტირების მოცულობას, შეფასების კრიტერიუმებს, გამოყენებულ მეთოდოლოგიას, გამოვლენილ მიგნებებს, შეუსაბამობების გავლენის ანალიზსა და საბოლოო პროფესიულ დასკვნას. ანგარიშის შინაარსი უნდა უზრუნველყოფდეს იმის შესაძლებლობას, რომ მესამე კომპეტენტურმა პირმა შეძლოს შეფასების ლოგიკის, გამოყენებული საფუძვლებისა და მიღებული დასკვნის აღდგენა.

ანგარიშის გაცემამდე ტექნიკური მენეჯერი ახორციელებს ანგარიშის ტექნიკურ მიმოხილვას, რომლის ფარგლებშიც მოწმდება გამოყენებული მეთოდოლოგიის შესაბამისობა დავალების მიზანთან, შეფასების კრიტერიუმების სისწორე, მტკიცებულებების საკმარისობა, მიგნებებსა და დასკვნებს შორის ლოგიკური კავშირი, აგრეთვე საბოლოო შეფასების დასაბუთებულობა და ერთმნიშვნელოვნება.

ანგარიშის შედგენისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნები:

- ანგარიშში მკაფიოდ უნდა იყოს მითითებული შეფასებული ხარჯთაღრიცხვის კონკრეტული პოზიციები, შესაბამისი მოცულობები და ის საპროექტო, ტექნიკური ან ნორმატიული წყაროები, რომელთა საფუძველზეც განხორციელდა შესაბამისობის შეფასება;

- ანგარიშში უნდა აისახოს გამოყენებული დოკუმენტაციის სრული იდენტიფიკაცია, მათ შორის — დოკუმენტის დასახელება, ვერსია, თარიღი, კოდი ან სხვა იდენტიფიკატორი, სადაც ეს შესაძლებელია;

- თუ ინსპექტირება განხორციელდა მხოლოდ დოკუმენტური ანალიზის საფუძველზე და საველე გადამოწმება არ ჩატარებულა, აღნიშნული გარემოება პირდაპირ და ცალსახად უნდა იყოს მითითებული ანგარიშში, შესაბამისი შეზღუდვის სახით;

- ყველა გამოვლენილი შეუსაბამობა უნდა იყოს აღწერილი კონკრეტულ მტკიცებულებაზე, ნორმატიულ მოთხოვნაზე ან საპროექტო წყაროზე მითითებით, მათი გავლენის შეფასებასთან ერთად;

- საბოლოო დასკვნა უნდა იყოს მკაფიო, ერთმნიშვნელოვანი და არ უნდა იძლეოდეს მრავალგვარი ან წინააღმდეგობრივი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას. დასკვნის ფორმულირება უნდა შეესაბამებოდეს ინსპექტირების რეალურ მოცულობას, გამოყენებულ მტკიცებულებებსა და შეფასების ფარგლებს.

ანგარიშგების საბოლოო ეტაპზე დოკუმენტი ექვემდებარება შიდა გადახედვას (internal review) და ხარისხის კონტროლს, რის შემდეგაც ხორციელდება მისი ოფიციალური გაცემა დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. გაცემული ანგარიში წარმოადგენს სრულ, დამოწმებულ და მიკვლევად ანალიტიკურ დოკუმენტს, რომელიც მზად არის როგორც დამკვეთისთვის წარსადგენად, ისე გარე აუდიტის ან აკრედიტაციის მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

## 10. ჩანაწერები და შენახვა

ამ პროცედურის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ყველა ჩანაწერი რეგისტრირდება, კლასიფიცირდება, ინახება და კონტროლდება ორგანიზაციის მოქმედი დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების მართვის წესის შესაბამისად. ჩანაწერების მართვა უზრუნველყოფს მათი მიკვლევადობის, იდენტიფიცირებადობის, მთლიანობის, წაკითხვადობისა და კონფიდენციალურობის დაცვას შენახვის სრული პერიოდის განმავლობაში.

ელექტრონული და ფიზიკური ფორმით არსებული ჩანაწერები ინახება ისეთი წესით, რომელიც უზრუნველყოფს კონკრეტული ინსპექტირების საქმის სრული ისტორიის აღდგენის შესაძლებლობას — საწყისი მოთხოვნიდან საბოლოო ანგარიშისა და დამტკიცების კვალის ჩათვლით. ჩანაწერების ხელმისაწვდომობა, წვდომის კონტროლი, სარეზერვო ასლების წარმოება და არქივირება ხორციელდება ორგანიზაციის დადგენილი პროცედურებისა და მოქმედი სამართლებრივი მოთხოვნების შესაბამისად.

## 11. შეუსაბამობები და მაკორექტირებელი მოქმედებები

პროცედურის მოთხოვნების დარღვევა, არასრული ან არასაკმარისი დოკუმენტური ბაზის გამოყენება, არასწორი ან მოძველებული ვერსიების გამოყენება, აგრეთვე დასკვნის არასაკმარისი ტექნიკური ან მტკიცებულებითი დასაბუთება განიხილება როგორც პროცესის შეუსაბამობა და ექვემდებარება ორგანიზაციის შეუსაბამობების მართვის პროცედურით განსაზღვრულ რეაგირებას.

ასეთ შემთხვევებში ხორციელდება შეუსაბამობის დოკუმენტირებული შეფასება, განისაზღვრება მისი გავლენა ინსპექტირების შედეგზე, ანგარიშის სანდოობასა და მიკვლევადობაზე, რის საფუძველზეც ინიცირდება შესაბამისი მაკორექტირებელი მოქმედება. საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზაცია უფლებამოსილია დროებით შეაჩეროს ანგარიშის გაცემა, განახორციელოს ანგარიშის ხელახალი ტექნიკური მიმოხილვა, მოითხოვოს დამატებითი მტკიცებულებები ან უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგის განმეორებითი შეფასება.

თუ გამოვლენილი შეუსაბამობა გავლენას ახდენს უკვე გაცემული დასკვნის სიზუსტეზე ან სანდოობაზე, ორგანიზაცია მოქმედებს არასათანადო სამუშაოს მართვის პროცედურის შესაბამისად და უზრუნველყოფს შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების დროულ ინფორმირებას, ანგარიშის კორექტირებას ან საჭიროების შემთხვევაში — შესწორებული ვერსიის გაცემას.

# გაფართოებული ნაბიჯ-ნაბიჯ ალგორითმი

საქმის გახსნამდე ინსპექტორი ახორციელებს დოკუმენტური ბაზის იდენტიფიკაციას და მოქმედი ვერსიების განსაზღვრას.
 ამ ეტაპზე ფორმირდება საქმის საწყისი დოკუმენტური მატრიცა, რომელშიც ფიქსირდება ინსპექტირებისათვის გამოყენებადი ყველა პროექტული, სახელშეკრულებო, ტექნიკური, ნორმატიული და მეთოდური დოკუმენტი. ინსპექტორი ვალდებულია გადაამოწმოს დოკუმენტების აქტუალური ვერსიები, მათი დამტკიცების სტატუსი, იდენტიფიკაცია და ურთიერთშესაბამისობა. წინააღმდეგობრივი ან არაიდენტიფიცირებული ვერსიების არსებობის შემთხვევაში სამუშაო არ იწყება მანამ, სანამ დამკვეთის მიერ წერილობით არ დადასტურდება გამოყენებადი ვერსია.

ინსპექტირების პროცესში მზადდება ტრასირების (მიკვლევადობის) ცხრილები.
 ტრასირების ცხრილების მიზანია უზრუნველყოს ორმხრივი მიკვლევადობა პროექტულ დოკუმენტაციასა და ხარჯთაღრიცხვას შორის. თითოეული მნიშვნელოვანი პოზიცია, მოცულობა, სამუშაოს ტიპი ან რესურსი უნდა იყოს დაკავშირებული შესაბამის ნახაზთან, სპეციფიკაციასთან, ტექნიკურ დავალებასთან ან სხვა ნორმატიულ საფუძველთან. ტრასირების მექანიზმი უზრუნველყოფს, რომ არც ერთი არსებითი პოზიცია არ დარჩეს დაუდასტურებელი ან პროექტული საფუძვლის გარეშე.

ტარდება რაოდენობრივი და ლოგიკური საკონტროლო გადაანგარიშებები.
 ინსპექტორი ამოწმებს მოცულობების დათვლის მეთოდოლოგიას, საზომ ერთეულებს, რაოდენობრივი გაანგარიშების სისწორეს, დათვლის საზღვრებსა და ურთიერთგამომრიცხავი ან დუბლირებული პოზიციების არსებობას. საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება შერჩევითი გადაანგარიშება, შედარებითი ანალიზი და ტექნიკური ლოგიკის შეფასება, რათა დადგინდეს, შეესაბამება თუ არა წარმოდგენილი მონაცემები პროექტის მოთხოვნებსა და მოქმედ ნორმატიულ საფუძვლებს.

გამოვლენილი განსხვავებები და შეუსაბამობები კლასიფიცირდება მათი გავლენის მიხედვით.
 ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი საკითხები იყოფა ფორმალურ, რაოდენობრივ, შინაარსობრივ და კრიტიკულ კატეგორიებად.

- ფორმალური შეუსაბამობა მოიცავს ისეთ ხარვეზს, რომელიც არსებით გავლენას არ ახდენს საბოლოო დასკვნაზე;

- რაოდენობრივი შეუსაბამობა უკავშირდება მოცულობების, ერთეულების ან გაანგარიშებების განსხვავებას;

- შინაარსობრივი შეუსაბამობა ეხება სამუშაოს ტიპის, რესურსის ან ტექნიკური გადაწყვეტის პროექტთან შეუსაბამობას;

- კრიტიკული შეუსაბამობა წარმოადგენს ისეთ განსხვავებას, რომელიც არსებით გავლენას ახდენს შეფასების შედეგზე, შესაბამისობაზე ან ანგარიშის სანდოობაზე.
 თითოეული მიგნება უნდა იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ მტკიცებულებასთან, ნორმატიულ საფუძველთან ან დოკუმენტურ წყაროსთან.

დასკვნის ფორმირებამდე ორგანიზაცია წერილობით ითხოვს ყველა აუცილებელ განმარტებას და დამატებით მტკიცებულებას.
 თუ არსებული მასალა არ იძლევა უსაფრთხო, ერთმნიშვნელოვანი და ტექნიკურად დასაბუთებული შეფასების შესაძლებლობას, ინსპექტორი ვალდებულია წერილობით მოითხოვოს დამატებითი განმარტებები, დოკუმენტები ან დაზუსტებები. დაუშვებელია არსებითი საკითხის ვარაუდზე, არაოფიციალურ განმარტებაზე ან დაუდასტურებელ მონაცემზე დაფუძნებული დასკვნის გაცემა. საჭიროების შემთხვევაში ინსპექტირების პროცესი დროებით ჩერდება დამატებითი ინფორმაციის მიღებამდე.

ტექნიკური მიმოხილვის ეტაპზე მოწმდება ანგარიშის სრული მტკიცებულებითი და ლოგიკური თანმიმდევრულობა.
 ტექნიკური მენეჯერი ან უფლებამოსილი მიმომხილველი ამოწმებს, რომ ანგარიშში წარმოდგენილი თითოეული მიგნება, შეფასება და დასკვნა ეფუძნებოდეს შესაბამის დოკუმენტურ წყაროს, ტრასირების ცხრილს, გადაანგარიშებას ან სხვა ობიექტურ მტკიცებულებას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმას, რომ ანგარიშში არ არსებობდეს დაუდასტურებელი ფორმულირებები, დაუკავშირებელი მიგნებები ან ისეთი დასკვნები, რომელთა ლოგიკის აღდგენა მესამე კომპეტენტური პირისთვის შეუძლებელი იქნება.

# სავალდებულო კონტროლის წერტილები

| კოდი | კონტროლის აღწერა | სტატუსი |
| --- | --- | --- |
| CP-01-01 | საქმის გახსნამდე ინსპექტორი ადგენს დოკუმენტურ მატრიცას და არჩევს მოქმედ ვერსიებს. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-01-02 | შემდეგ მზადდება ტრასირების ცხრილი, რომლითაც თითოეული მნიშვნელოვანი პოზიცია პროექტულ საფუძველს უკავშირდება. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-01-03 | ტარდება რაოდენობრივი საკონტროლო გადაანგარიშებები, ერთეულების და დათვლის საზღვრების ტესტირება. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-01-04 | გამოვლენილი სხვაობები კლასიფიცირდება ფორმალურ, რაოდენობრივ, შინაარსობრივ და კრიტიკულ კატეგორიებად. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-01-05 | დასკვნის შედგენამდე წერილობით ითხოვება ყველა ის განმარტება, რომლის გარეშეც საბოლოო შეფასება არ არის უსაფრთხო. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-01-06 | ტექნიკური მიმოხილვისას მოწმდება, რომ ანგარიშში არც ერთი მიგნება არ არის დაუბმელი წყაროსა და ცხრილს მოკლებული. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |

# ტიპური რისკები და მიუღებელი პრაქტიკა

ინსპექტირების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმ რისკებსა და პრაქტიკებს, რომლებიც შეიძლება უარყოფითად აისახოს შეფასების ობიექტურობაზე, მტკიცებულებითი ბაზის სანდოობაზე, დასკვნის სამართლებრივ მდგრადობასა და მთლიანად ინსპექტირების შედეგის ტექნიკურ სიზუსტეზე. ორგანიზაცია ვალდებულია დროულად გამოავლინოს, შეაფასოს და მართოს ისეთი გარემოებები, რომლებიც ქმნის მცდარი დასკვნის, არასრული შეფასების ან ნორმატიული მოთხოვნების დარღვევის რისკს.

ტიპურ რისკებად და მიუღებელ პრაქტიკებად განიხილება:

• საპროექტო დოკუმენტაციის სხვადასხვა ნაწილის ურთიერთშეუსაბამობა, მათ შორის არქიტექტურულ, კონსტრუქციულ, საინჟინრო და სპეციფიკაციების ნაწილებს შორის წინააღმდეგობები, აგრეთვე მოძველებული ან გაუქმებული ნახაზების გამოყენება, როდესაც არ არის დადასტურებული დოკუმენტის მოქმედი ვერსია;

• ხარჯთაღრიცხვაში დროებითი, დამხმარე ან ტექნოლოგიური ელემენტების არასწორი ჩათვლა, დუბლირება ან ისეთი სამუშაოების ასახვა, რომელთაც არ გააჩნიათ მკაფიო საპროექტო ან ტექნოლოგიური საფუძველი;

• რაოდენობების, საზომი ერთეულების ან დათვლის საზღვრების არათანმიმდევრული გამოყენება, რაც იწვევს სამუშაოს მოცულობების არასწორ ინტერპრეტაციას ან შეფასების შედეგის დამახინჯებას;

• დასკვნის, პასუხის ან ანგარიშის გაცემა არასრული დოკუმენტური ბაზის, დაუზუსტებელი გარემოებების ან არასაკმარისი მტკიცებულებების პირობებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ანგარიშში პირდაპირ არ არის ასახული არსებული შეზღუდვები და მათი გავლენა საბოლოო შეფასებაზე;

• არსებითი საკითხების გადაწყვეტა ვარაუდის, ზეპირი ინფორმაციის ან დაუდასტურებელი განმარტებების საფუძველზე, შესაბამისი ობიექტური მტკიცებულებების მოპოვების გარეშე;

• შიდა ტექნიკური მიმოხილვის ფორმალურად განხორციელება ისე, რომ არ მოხდეს გამოყენებული მეთოდის, მტკიცებულებითი ჯაჭვის, ტრასირებადობისა და დასკვნის ლოგიკური საფუძვლის რეალური გადამოწმება;

• ინსპექტორის მიერ ისეთი განმარტებების ან რეკომენდაციების გაცემა, რომლებიც სცილდება ინსპექტირების ფუნქციას და ქმნის საკონსულტაციო საქმიანობის შთაბეჭდილებას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს შეიძლება გავლენას ახდენდეს მიუკერძოებლობაზე;

• სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მონაცემების გამოყენება მათი წარმომავლობის, აქტუალობისა და სანდოობის გადამოწმების გარეშე;

• მიგნებების არასაკმარისი მიბმა კონკრეტულ დოკუმენტურ წყაროსთან, ნორმატიულ მოთხოვნასთან, ნახაზთან, პოზიციასთან ან გამოთვლასთან, რის შედეგადაც ირღვევა შეფასების მიკვლევადობა;

• ანგარიშში ისეთი ფორმულირებების გამოყენება, რომლებიც ბუნდოვანია, მრავალმნიშვნელოვანია ან იძლევა ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას;

• კონტროლირებადი დოკუმენტაციის გვერდის ავლით არაოფიციალური ფაილების, არავერიფიცირებული ცხრილების ან დაუმტკიცებელი ფორმების გამოყენება ინსპექტირების პროცესში.

ორგანიზაცია თითოეულ მსგავს შემთხვევას განიხილავს როგორც პოტენციურ სისტემურ რისკს. გამოვლენილი დარღვევები ან არასათანადო პრაქტიკა ექვემდებარება დოკუმენტირებულ შეფასებას, საჭიროების შემთხვევაში — კორექციულ და პრევენციულ ღონისძიებებს (CAPA), დამატებით ტექნიკურ მიმოხილვას ან ანგარიშის ხელახალ გადამოწმებას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმ შემთხვევებს, როდესაც რისკმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს უკვე გაცემული დასკვნის სანდოობასა და სამართლებრივ მდგრადობაზე.

# სავალდებულო ჩანაწერების მინიმალური ნაკრები

| ჩანაწერი | დანიშნულება | სად ინახება |
| --- | --- | --- |
| განაცხადი/ინიცირება | საქმის გახსნის საფუძველი | საქმის საქაღალდე |
| სამუშაო ფურცლები და მტკიცებულება | პროცესის მიკვლევადობა | ელექტრონული/ფიზიკური არქივი |
| მიმოხილვის ჩანაწერი | დამოუკიდებელი შემოწმების დადასტურება | საქმის საქაღალდე |
| საბოლოო დოკუმენტი | ოფიციალური შედეგი | კონტროლირებადი არქივი |

# დაკავშირებული პროცედურები და ინტერფეისები

წინამდებარე პროცედურის ეფექტიანი და თანმიმდევრული გამოყენება დამოკიდებულია ორგანიზაციის მენეჯმენტის სისტემაში მოქმედ სხვა პროცედურებთან, წესებთან და კონტროლის მექანიზმებთან ინტეგრირებულ ფუნქციონირებაზე. პროცედურის განხორციელებისას სავალდებულოდ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ხარისხის სახელმძღვანელოს (QM-01) მოთხოვნები, აგრეთვე მასთან დაკავშირებული შიდა ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც არეგულირებს დოკუმენტაციის მართვას, ჩანაწერების მიკვლევადობას, კომპეტენციის უზრუნველყოფას, მიუკერძოებლობას, ტექნიკურ კონტროლსა და ანგარიშგების პროცესს.

პროცედურა უშუალოდ არის დაკავშირებული შემდეგ დოკუმენტებთან და პროცესებთან:

• ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01 (ვერსია 2.0) — განსაზღვრავს მენეჯმენტის სისტემის საერთო ჩარჩოს, პოლიტიკას, პასუხისმგებლობებსა და პროცესების ურთიერთკავშირს;

• დოკუმენტების მართვის პროცედურა — უზრუნველყოფს გამოყენებული დოკუმენტების იდენტიფიცირებადობას, მოქმედი ვერსიების კონტროლს, დამტკიცების სტატუსსა და ცვლილებების მიკვლევადობას;

• ჩანაწერებისა და არქივის მართვის წესი — არეგულირებს საქმის ფაილების, სამუშაო მასალების, ანგარიშების, მიმოხილვების და სხვა მტკიცებულებითი ჩანაწერების შენახვას, დაცვასა და აღდგენადობას;

• მიუკერძოებლობისა და კონფიდენციალურობის პროცედურა — განსაზღვრავს ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენის, შეფასებისა და მართვის მექანიზმებს, აგრეთვე ინფორმაციის დაცვის ვალდებულებებს;

• კომპეტენციის მართვის პროცედურა — ადგენს პერსონალის ავტორიზაციის, კვალიფიკაციის, ტრენინგისა და ტექნიკური კომპეტენციის შეფასების წესებს;

• განაცხადის განხილვისა და კონტრაქტის გადახედვის პროცედურა — უზრუნველყოფს, რომ ინსპექტირების ობიექტი, ფარგლები, კრიტერიუმები და რესურსები წინასწარ იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული და შეთანხმებული;

• კორექციული და პრევენციული ღონისძიებების (CAPA) პროცედურა — გამოიყენება შეუსაბამობების, სისტემური ხარვეზების, მტკიცებულებითი ნაკლოვანებებისა და რისკების მართვისათვის;

• აღჭურვილობის მართვის პროცედურა — არეგულირებს საზომი და დამხმარე მოწყობილობების იდენტიფიკაციას, ვერიფიკაციას, დაკალიბრებასა და გამოყენების ვარგისიანობის კონტროლს;

• ანგარიშების გაცემისა და დამტკიცების პროცედურა — განსაზღვრავს ანგარიშის ტექნიკური მიმოხილვის, ავტორიზაციის, გაცემისა და ცვლილებების კონტროლის წესებს.

აღნიშნული დოკუმენტებისა და პროცესების ურთიერთკავშირი უნდა იყოს პრაქტიკულად მიკვლევადი როგორც კონკრეტული ინსპექტირების საქმის ფარგლებში, ისე შიდა აუდიტების, ტექნიკური მიმოხილვებისა და მენეჯმენტის ანალიზის პროცესში. ორგანიზაციამ უნდა შეძლოს დაადასტუროს, რომ თითოეული მოთხოვნა რეალურად არის ინტეგრირებული საქმიანობაში და არ წარმოადგენს მხოლოდ ფორმალურ დოკუმენტურ ჩანაწერს.

იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული საქმის სპეციფიკა, მტკიცებულებითი შეზღუდვა, ტექნიკური გარემოება ან სხვა ფაქტორი ართულებს რომელიმე მოთხოვნის სრულად შესრულებას, საკითხი ექვემდებარება წერილობით ესკალაციას ტექნიკურ მენეჯერთან ან დირექტორთან. ასეთ შემთხვევებში მიღებული გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული, დოკუმენტირებული და შეფასებული რისკის თვალსაზრისით. პროცედურული მოთხოვნების თვითნებური გამარტივება, გამოტოვება ან არადოკუმენტირებული გადახრა დაუშვებელია, რადგან იგი საფრთხეს უქმნის ინსპექტირების შედეგის სანდოობას, მიკვლევადობასა და აკრედიტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

ფოტო- და ვიდეომასალა აღირიცხება ფოტოდოკუმენტაციის ჟურნალში (BE-FM-PHOTO-LOG) და საველე ჟურნალში (BE-FM-FIELD-LOG), მიებმება შესაბამის მიგნებას ინსპექტირების ანგარიშში (BE-FM-IR) და ინახება საქმის ფაილში მისი მთლიანობისა და მიკვლევადობის უზრუნველმყოფი ფორმით. ფიქსაციის დეტალური ოპერაციული წესი განისაზღვრება შესაბამის სამუშაო ინსტრუქციაში (BE-WI-01 — BE-WI-04). ფოტო- ან ვიდეოფიქსაციის არარსებობა მიიჩნევა ჩანაწერების სისრულის ხარვეზად.

ამ პროცედურით გათვალისწინებული ნებისმიერი საველე ინსპექტირებისას ფოტო- და, საჭიროების შემთხვევაში, ვიდეოფიქსაცია სავალდებულოა და წარმოადგენს მტკიცებულებითი ჯაჭვის განუყოფელ ელემენტს (ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01, ვერსია 2.0, §10.4.1). თითოეული ფოტო- ან ვიდეომასალა სავალდებულოდ უნდა შეიცავდეს გადაღების თარიღსა და ზუსტ დროს (timestamp), ხოლო ტექნიკური შესაძლებლობის არსებობისას — აგრეთვე გეოლოკაციურ მონაცემს. დაუშვებელია ისეთი ფოტო- ან ვიდეომასალის გამოყენება, რომელსაც არ გააჩნია ერთმნიშვნელოვნად დადასტურებადი თარიღი, დრო და კონკრეტულ ობიექტთან კავშირი.

## ფოტო- და ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა საველე ინსპექტირებისას