ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით)

## ცვლილებების ჟურნალი

წინამდებარე მეორე რედაქცია (ვერსია 2.0) ასახავს დამტკიცებული რევიზიის შედეგებს და სრულ შესაბამისობას ხარისხის სახელმძღვანელოს QM-01 (ვერსია 2.0) განახლებულ ხერხემალთან, ISO/IEC 17020:2012/2013 სტანდარტთან და აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის (GAC) მოთხოვნებთან.

| № | რა შეიცვალა | რატომ (ხარვეზის აღწერა) | საფუძველი (ISO 17020 / საკ / კანონი / QM-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ვერსია 1.0 → 2.0; გამოცემის/დამტკიცების/ძალაში შესვლის თარიღი → 04.06.2026 | დაქვემდებარებული დოკუმენტები v2.0-ზე მიუთითებდნენ, ხოლო ხერხემალი QM-01 v1.0 იყო — ერთიანი v2.0 რედაქცია. | ISO 8.3; QM-01 (ვერსია 2.0) |
| 2 | „FM-XX“ კოდები ჩანაცვლდა BE-FM-* დასახელებითი კონვენციით (BE-FM-APP, BE-FM-CONTRACT-REVIEW, BE-FM-IMP-DECL/CHECK, BE-FM-PLAN, BE-FM-FIELD-LOG, BE-FM-PHOTO-LOG, BE-FM-IR და სხვ.); „POL-0X“ → „BE-POL-0X“ | ფაქტობრივი ფორმები BE-FM-* დასახელებითი კონვენციით კოდირებულია; ძველი „FM-XX“ კოდირება შეუსაბამოა. | ISO 8.3(d); QM-01 (ვერსია 2.0) §16 |
| 3 | დაემატა ფოტო- და ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა (timestamp, საჭიროებისას გეოლოკაცია; BE-FM-PHOTO-LOG, BE-FM-FIELD-LOG, BE-FM-IR) | საველე მტკიცებულების ფიქსაციის სავალდებულო წესი არ იყო ასახული; QM-01 §10.4.1-ის შესაბამისად ემატება. | QM-01 (ვერსია 2.0) §10.4.1; ISO 7.3, 8.4 |
| 4 | რედაქციული გასწორებები: გაორმაგებული „(ვერსია 2.0)“; „დამრკიცების“ → „დამტკიცების“; „ხარისხი მენეჯერი“ → „ხარისხის მენეჯერი“; მიკვლევადობის ველში ძველი „FM-XX“ კოდები → BE-FM-* (QM-01 §16). | ავტომატური ჩასწორების შემდგომი ნაშთები (ორმაგი ჩანაცვლება, ორთოგრაფია, გადარჩენილი ძველი კოდები). | ISO/IEC 17020 §8.2.4, §8.3; QM-01 §16 |

ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲞᲠᲝᲪᲔᲓᲣᲠᲐ

BE-PR-02

ISO/IEC 17020:2012/2013-ის მოთხოვნების, აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის წესებისა და შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“-ს შიდა პროცედურების საფუძველზე

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

იურიდიული პირი: შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 431188010

მისამართი: ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22

ელ-ფოსტა: buildexexpertise@gmail.com

ტელეფონი: +995 511 747 400

# შედგენილია

ხარისხის მენეჯერი                                                                                          აქვსენტი სუმბაძე

# დამტკიცებულია

დირექტორი                                                                                                        ლევან საჩიშვილი

ვერსია: 2.0

| დასახელება | შინაარსი |
| --- | --- |
| დოკუმენტი | ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა 2-ის მიხედვით) |
| დოკუმენტის კოდი | BE-PR-02 |
| ვერსია / გამოცემა | 2.0 / მეორე რედაქცია |
| დოკუმენტის დონე | II დონე |
| მფლობელი | დირექტორი / ხარისხის მენეჯერი |
| გადახედვის პერიოდულობა | არანაკლებ 12 თვეში ერთხელ ან მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში |
| სტატუსი | კონტროლირებადი დოკუმენტი |
| გავრცელება | ორგანიზაციის შიდა გამოყენება; ხარისხის მენეჯერი; ტექნიკური მენეჯერი; ელექტრონული კონტროლირებადი სისტემა; მოთხოვნის შემთხვევაში - აკრედიტაციის ორგანოსათვის; არაკონტროლირებადი ასლები აკრძალულია |
| გამოცემის თარიღი | 04.06.2026 |
| დამტკიცების თარიღი | 04.06.2026 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 04.06.2026 |
| კონფიდენციალურობის დონე | შიდა გამოყენებისთვის |
| მომზადებულია | ხარისხის მენეჯერი |
| დამტკიცებულია | დირექტორი |
| მიკვლევადობა | სამართლებრივი საფუძველი - ISO/IEC 17020:2012/2013; ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01 (ვერსია 2.0); პროცედურები BE-PR-04, BE-PR-05; ინსტრუქცია - BE-WI-02; სამუშაო აღწერილობა - HR-JD-004; პოლიტიკები - BE-POL-01, BE-POL-02; ფორმები - BE-FM-* (დასახელებითი კონვენციით; იხ. QM-01 §16 — ფორმების რეესტრი) |

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია ინახება ორგანიზაციის კონტროლირებად საცავში. ნაბეჭდი ასლები ითვლება უკონტროლო ასლებად, თუ მათზე ცალკე არ არის აღნიშნული „კონტროლირებადი ასლი“.

# გაფართოებული განმარტებითი ნაწილი

წინამდებარე პროცედურა წარმოადგენს ინტეგრირებულ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს, რომელიც აერთიანებს დოკუმენტური ვერიფიკაციის, რაოდენობრივი ანალიზისა და საველე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადამოწმების კომპონენტებს. მისი არსი სცდება ფორმა №2-ის მონაცემების ფორმალურ დადასტურებას და მიზნად ისახავს კომპლექსურ შეფასებას იმისა, რამდენად ასახავს დოკუმენტურად წარმოდგენილი მოცულობები და სამუშაოები რეალურად შესრულებულ სამშენებლო პროცესს, მათთან დაკავშირებულ ფარულ სამუშაოებსა და ხარისხობრივ მახასიათებლებს.

ინსპექტირების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მტკიცებულებითი ჯაჭვის მთლიანობასა და თანმიმდევრულობას — დაწყებული საპროექტო და სახელშეკრულებო დოკუმენტაციით, გაგრძელებული შესრულების ამსახველი პირველადი ჩანაწერებით და დასრულებული საველე დაკვირვებებითა და ტექნიკური ვერიფიკაციის შედეგებით. თითოეული ელემენტი უნდა იყოს ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებული, მიკვლევადი და ობიექტურად დასაბუთებული, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შეფასების რეპროდუცირებადობა და მესამე პირის მიერ მისი დამოუკიდებლად გადამოწმების შესაძლებლობა.

სამშენებლო ობიექტების მრავალფაქტორული ბუნებიდან გამომდინარე, სრული დეტალიზაციით ყველა ზონის ერთდროული შემოწმება ხშირად არ არის პრაქტიკულად შესაძლებელი ან ეკონომიკურად მიზანშეწონილი. შესაბამისად, ინსპექტორი ვალდებულია გამოიყენოს რისკზე დაფუძნებული შერჩევის მიდგომა, რომლის ფარგლებშიც წინასწარ განისაზღვრება კრიტიკული საკონტროლო წერტილები, შემოწმების პრიორიტეტები, შერჩევის ლოგიკა და მეთოდოლოგიური შეზღუდვები. აღნიშნული მიდგომა უნდა იყოს დოკუმენტურად გამყარებული და გამჭვირვალე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მიღებული დასკვნების ობიექტურობა და მათი შემდგომი აუდიტირებადობა.

ამ კონტექსტში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ინსპექტორის პროფესიული განსჯა, რომელიც უნდა განხორციელდეს წინასწარ განსაზღვრულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით და არა ინტერპრეტაციულ ან ვარაუდით მიღებულ საფუძველზე. სწორედ ამ ეტაპზე ყალიბდება ანგარიშის სამართლებრივი სანდოობა, ტექნიკური სიზუსტე და აკრედიტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობა. საბოლოო შედეგი უნდა წარმოადგენდეს არა მხოლოდ ფაქტების აღწერას, არამედ სისტემურად დასაბუთებულ, მტკიცებულებებით გამყარებულ შეფასებას, რომელიც გამორიცხავს ორაზროვან ინტერპრეტაციას და უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების სრულ მიკვლევადობას.

# ბაზისური პროცედურული ტექსტი

ფაქტობრივად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების, მათი მოცულობების და ფორმა №2-ში ასახული მონაცემების ვერიფიკაცია წარმოადგენს სისტემურ პროცედურულ მოქმედებას, რომლის მიზანია დოკუმენტურად დეკლარირებულ შესრულებასა და რეალურ სამშენებლო მდგომარეობას შორის შესაბამისობის ობიექტური დადგენა.

ვერიფიკაციის პროცესში ხორციელდება წარმოდგენილი აქტების, შესრულების ანგარიშების, საზომი მონაცემების, დამადასტურებელი დოკუმენტაციისა და საჭიროების შემთხვევაში საველე გადამოწმების შედეგების შედარებითი ანალიზი. თითოეული პოზიცია ფასდება მისი ერთეულების, რაოდენობრივი მაჩვენებლების, ტექნოლოგიური შინაარსისა და პროექტულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის თვალსაზრისით.

პროცედურა უზრუნველყოფს, რომ ფორმა №2-ში ასახული მონაცემები იყოს მიკვლევადი, დასაბუთებული და მხარდაჭერილი შესაბამისი მტკიცებულებებით, მათ შორის გაზომვებით, შესრულების აქტებითა და სხვა დამადასტურებელი ჩანაწერებით. ნებისმიერი გამოვლენილი შეუსაბამობა ექვემდებარება კლასიფიკაციას მისი გავლენის ხარისხის მიხედვით და აისახება შესაბამის ანგარიშში ობიექტური დასაბუთებით.

ვერიფიკაციის საბოლოო შედეგი წარმოადგენს დასაბუთებულ შეფასებას, რომელიც ადასტურებს ან გამორიცხავს ფორმა №2-ის მონაცემების შესაბამისობას ფაქტობრივ შესრულებასთან და პროექტულ მოთხოვნებთან.

## 1. მიზანი

პროცედურის მიზანია უზრუნველყოს ფაქტობრივად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების და ფორმა №2-ში ასახული მონაცემების ობიექტური, მიკვლევადი, თანმიმდევრული და განმეორებადი შეფასება, რომელიც დაფუძნებულია წინასწარ განსაზღვრულ კრიტერიუმებზე და ერთგვაროვან მეთოდოლოგიურ მიდგომაზე.

შეფასება ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციასთან, დამტკიცებულ ხარჯთაღრიცხვასთან, სახელშეკრულებო პირობებთან, ტექნიკურ სპეციფიკაციებთან და მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებთან მიმართებაში. პროცედურა უზრუნველყოფს, რომ თითოეული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მონაცემი გადამოწმდეს შესაბამის მტკიცებულებებთან მიმართებით, მათ შორის შესრულების აქტებთან, გაზომვითი შედეგებთან, საველე დაკვირვებებთან და სხვა დოკუმენტურ წყაროებთან.

პროცედურის შედეგად მიღებული შეფასება უნდა იყოს სრულად დასაბუთებული, მიკვლევადი და ისეთი სტრუქტურის მქონე, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მესამე კომპეტენტურმა პირმა დამოუკიდებლად აღადგინოს შეფასების ლოგიკა, გამოყენებული მონაცემები და მიღებული დასკვნის საფუძვლები.

## 2. გამოყენების სფერო

პროცედურა გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც აუცილებელია შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების და/ან ფორმა №2-ში ასახული მონაცემების სისწორის, სანდოობისა და პროექტულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დამოუკიდებელი შეფასება.

პროცედურის მოქმედების სფერო მოიცავს როგორც კამერალურ (დოკუმენტურ) ანალიზს, ისე საველე ინსპექტირებას, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტურად წარმოდგენილი ინფორმაციის ფაქტობრივ მდგომარეობასთან შედარებას და მტკიცებულებითი ბაზის სრულყოფილ ვერიფიკაციას. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება კომბინირებული მიდგომა, რომელიც აერთიანებს დოკუმენტური მასალის, ტექნიკური ჩანაწერების, გაზომვითი მონაცემებისა და ადგილზე განხორციელებული დაკვირვებების ურთიერთდაკავშირებულ ანალიზს.

პროცედურა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც შუალედური მიღების ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების შეფასებისას, ასევე საბოლოო მიღების პროცესში, ან დავის/დავა-წინარე ეტაპზე, როდესაც აუცილებელია ობიექტური ტექნიკური დასკვნის ფორმირება შესრულების მოცულობების, ხარისხისა და შესაბამისობის შესახებ. ყველა შემთხვევაში შეფასება ხორციელდება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე და უზრუნველყოფს შედეგის მიკვლევადობას, დასაბუთებულობას და დამოუკიდებელ გადამოწმებადობას.

## 3. G28-თან თანხვედრილი სფეროს ფორმულირება

ILAC G28 (Inspection Body Accreditation Scopes – Guidance for the Formulation of Scopes of Accreditation), 07/2018-ის მოთხოვნების შესაბამისად, წინამდებარე პროცედურის ფარგლებში ინსპექტირების სფერო ფორმულირდება მკაფიოდ, ერთმნიშვნელოვნად და მიკვლევადად, რათა ზუსტად განისაზღვროს ინსპექტირების ობიექტი, მეთოდი, შეფასების კრიტერიუმები და შეზღუდვები.

ობიექტი:
 სამშენებლო ობიექტები, სადაც მიმდინარეობს ან დასრულებულია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, მათთან დაკავშირებული დოკუმენტაციით, მათ შორის ფორმა №2 (KS-2 — შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი), ფორმა №3 (KS-3 — შესრულებული სამუშაოების ღირებულების განმარტებითი ცნობა), ასევე შესაბამისი საპროექტო, სახელშეკრულებო და ტექნიკური დოკუმენტები.

ინსპექტირების სახე:
 კომბინირებული ინსპექტირება, რომელიც მოიცავს:

- საველე ინსპექტირებას — ადგილზე ვიზუალური შემოწმება, ფიზიკური გაზომვები, ფოტოფიქსაცია და ხარისხობრივი შეფასება;

- კამერალურ (დოკუმენტურ) ვერიფიკაციას — ფორმა №2-ის მონაცემების შედარებას საპროექტო და სახელშეკრულებო დოკუმენტაციასთან.

შეფასების კრიტერიუმი:
 შეფასება ეფუძნება ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ტექნოლოგიური შინაარსისა და ხარისხის შესაბამისობას:

- ფორმა №2-ში (KS-2) ასახულ მონაცემებთან;

- დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციასთან (ნახაზები, სპეციფიკაციები);

- სახელშეკრულებო პირობებთან;

- მოქმედ სამშენებლო ნორმებსა და ტექნიკურ რეგლამენტებთან.

შეფასებისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მონაცემების მიკვლევადობას, ერთეულების სისწორეს და მტკიცებულებებს შორის პირდაპირ ლოგიკურ კავშირს.

სფეროს შეზღუდვა:
 ეს პროცედურა არ მოიცავს ხარჯთაღრიცხვის ფასების საბაზრო ადეკვატურობის შეფასებას (იხ. BE-PR-03). ფარული სამუშაოების დადასტურება ხორციელდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რა დონეზეც ისინი ხელმისაწვდომია ვიზუალური, დოკუმენტური ან ტექნიკური მტკიცებულებით.

აკრედიტაციის განაცხადში ასახვა:

სფერო აკრედიტაციის განაცხადში განისაზღვრება როგორც სამშენებლო სამუშაოების ფაქტობრივი მოცულობებისა და ხარისხის ინსპექტირება ფორმა №2 (KS-2) მონაცემებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რაც ხორციელდება საველე და კამერალური ვერიფიკაციის კომბინირებული გამოყენებით, წინასწარ განსაზღვრული ნორმატიული, სახელშეკრულებო და საპროექტო კრიტერიუმების საფუძველზე.

## 4. ნორმატიული და დოკუმენტური საფუძველი

წინამდებარე პროცედურის განხორციელება ეფუძნება მოქმედ საერთაშორისო სტანდარტებს, სახელმძღვანელო დოკუმენტებსა და ორგანიზაციის შიდა მართვის სისტემას, რაც უზრუნველყოფს ინსპექტირების პროცესის ერთგვაროვნებას, მიკვლევადობასა და აკრედიტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

- • ISO/IEC 17020:2012 — შესაბამისობის შეფასება. ინსპექტირების ორგანოების საქმიანობის მოთხოვნები
 სტანდარტი განსაზღვრავს ინსპექტირების ორგანოების დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობის, კომპეტენციის, პროცესების მართვისა და შედეგების სანდოობის მინიმალურ მოთხოვნებს. იგი წარმოადგენს სისტემის ძირეულ ნორმატიულ საფუძველს.

- • ILAC G28:07/2018 — Guidance for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies
 საერთაშორისო სახელმძღვანელო გამოიყენება აკრედიტაციის სფეროს ერთმნიშვნელოვანი ფორმულირებისათვის, მათ შორის ობიექტის, ინსპექტირების ტიპის, კრიტერიუმების და შეზღუდვების მკაფიო განსაზღვრის უზრუნველსაყოფად, რათა თავიდან იქნას აცილებული სფეროს არაზუსტი ან ორაზროვანი აღწერა.

- • ორგანიზაციის განაცხადის ფორმა და სფეროების სტრუქტურა
 მოიცავს წინასწარ დეფინირებულ ინსპექტირების მიმართულებებს, მათ შორის:
 – ხარჯთაღრიცხვის შეფასება;
 – ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ანალიზი;
 – შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (ფორმა №2 / KS-2);
ეს სტრუქტურა უზრუნველყოფს საქმიანობის სისტემურ დაყოფას და პასუხისმგებლობების მკაფიო გამიჯვნას.

- • ორგანიზაციის ხარისხის სახელმძღვანელო და დოკუმენტაციის მართვის პროცედურები
 განსაზღვრავს ხარისხის მართვის სისტემის არქიტექტურას, დოკუმენტების კონტროლის წესებს, ჩანაწერების მართვას, ვერსიების კონტროლს, დამტკიცების პროცესებსა და შიდა აუდიტის მექანიზმებს.

- • გარე და შიდა ნორმატიული დოკუმენტაცია
 მოიცავს პროექტებს, ხელშეკრულებებს, ტექნიკურ დავალებებს, მოქმედ სამშენებლო რეგლამენტებს, ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებს, მეთოდურ მითითებებსა და ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებულ შიდა ინსტრუქციებს. გამოყენებულია მხოლოდ მათი მოქმედი (აქტუალური) ვერსიები, ხოლო ცვლილებების შემთხვევაში უზრუნველყოფილია მათი სისტემური გადახედვა და შესაბამისი პროცედურული განახლება.

- აღნიშნული ნორმატიული და დოკუმენტური ბაზა წარმოადგენს ინსპექტირების პროცესის ერთიან სამართლებრივ, ტექნიკურ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს და უზრუნველყოფს მიღებული შედეგების ობიექტურობას, დასაბუთებადობას და აუდიტირებადობას.

## 5. პასუხისმგებლობები

დირექტორი:
ამტკიცებს ინსპექტირების საბოლოო ანგარიშს და ხელს აწერს დასკვნას, რომელიც ასახავს შესრულებული სამუშაოების ფიზიკური მოცულობების შეფასებას. პასუხისმგებელია მიღებული დასკვნის ოფიციალურ სტატუსზე, მის სამართლებრივ ძალაზე და ორგანიზაციის სახელით გაცემული შედეგების სანდოობაზე.

ტექნიკური მენეჯერი:
ამტკიცებს გამოყენებულ საზომ მეთოდებს, ნორმატიულ კრიტერიუმებსა და შეფასების ტექნიკურ ჩარჩოს. ახორციელებს ანგარიშის ტექნიკური ნაწილის კრიტიკულ გადამოწმებას, მათ შორის ტრასირების, რაოდენობრივი ანალიზისა და მტკიცებულებების საკმარისობის შეფასებას. ასევე უზრუნველყოფს რთულ ტექნიკურ საკითხებზე მეთოდოლოგიურ კონსულტაციას და ერთგვაროვანი პრაქტიკის დაცვას.

ხარისხის მენეჯერი:
ზედამხედველობს პროცედურის სრულ ციკლს — განაცხადის მიღებიდან საბოლოო ანგარიშის გაცემამდე. ამოწმებს პროცესის შესაბამისობას დადგენილ პროცედურებთან, მათ შორის დოკუმენტაციის კონტროლს, ჩანაწერების სრულყოფილებასა და მიკვლევადობას. უზრუნველყოფს მიუკერძოებლობის დეკლარაციების შეფასებას და ნებისმიერი პროცესული გადახრის იდენტიფიცირებასა და მართვას.

ინსპექტორი:
ახორციელებს საველე ინსპექტირებას, რაც მოიცავს ფიზიკურ გაზომვებს, ვიზუალურ დათვალიერებას, ფოტოფიქსაციას და საჭიროების შემთხვევაში ფარული სამუშაოების გადამოწმებას. ადარებს ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებს ფორმა №2 (KS-2 — შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი)-ში ასახულ მონაცემებთან. ყველა გამოვლენილ გადახრას აფიქსირებს კონკრეტული მტკიცებულებებით, მათ შორის გაზომვითი მონაცემებითა და ვიზუალური დოკუმენტაციით, რაც უზრუნველყოფს მიგნებების მიკვლევადობასა და გადამოწმებადობას.

ადმინისტრაციული მხარდაჭერა:
უზრუნველყოფს განაცხადის რეგისტრაციას, საქმის ფორმირებასა და დოკუმენტების სრული პაკეტის ადმინისტრაციულ მართვას. კოორდინაციას უწევს საველე ვიზიტების ორგანიზაციულ-ლოგისტიკურ უზრუნველყოფას და პასუხისმგებელია მიღებული დოკუმენტაციის სისტემურ არქივირებაზე, მისი მიკვლევადობისა და ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებით.

## 6. შემომავალი მონაცემები და კონტრაქტის გადახედვა

კონტრაქტის გადახედვის ეტაპზე ინსპექტირების დაწყებამდე სავალდებულოა მოთხოვნის, მოცულობისა და შეფასების მიზნის მკაფიოდ განსაზღვრა. კერძოდ, უნდა დადგინდეს, ინსპექტირება მიზნად ისახავს მხოლოდ შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ვერიფიკაციას, ხარისხობრივი მახასიათებლების შეფასებას, თუ ფორმა №2 (KS-2) მონაცემების სრულ შესაბამისობას საპროექტო და სახელშეკრულებო დოკუმენტაციასთან. ამასთანავე, უნდა განისაზღვროს ობიექტის ხელმისაწვდომობის დონე და ის სამუშაოები, რომლებიც შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ დოკუმენტური მტკიცებულებების საფუძველზე (ფარული სამუშაოები).

ინსპექტირების დაწყებამდე აუცილებელია შემდეგი შემომავალი მონაცემების არსებობა და გადამოწმება:

• ინსპექტირების განაცხადი და დამკვეთის ოფიციალური სამუშაო დავალება;
 • დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაცია, ნახაზები და ტექნიკური სპეციფიკაციები;
 • ხარჯთაღრიცხვა და შესადარებელი პოზიციების დეტალური უწყისი;
 • ფორმა №2 (KS-2) და მასთან დაკავშირებული ყველა დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ფარული სამუშაოების აქტები, გამოცდისა და ლაბორატორიული კვლევების ოქმები, ასევე გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები და შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • საველე ინსპექტირებისთვის საჭირო ტექნიკური საშუალებები (დაკალიბრებული/ვერიფიცირებული საზომი ინსტრუმენტები), ფოტო-ვიდეო ფიქსაციის უზრუნველყოფა და ობიექტზე უსაფრთხო და შეუფერხებელი წვდომის პირობები.

შემომავალი მონაცემების გადახედვისას ასევე ფასდება მათი აქტუალობა, ვერსიების შესაბამისობა და საკმარისობა იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ობიექტური, მიკვლევადი და დასაბუთებული ინსპექტირების ჩატარება.

## 7. სამუშაო პროცედურა

ინსპექტირების მოთხოვნის მიღებისას ხორციელდება მისი ფორმალური რეგისტრაცია და შინაარსობრივი გადახედვა, რომლის მიზანია ინსპექტირების მოცულობის, საზღვრებისა და შეფასების კრიტერიუმების მკაფიო განსაზღვრა. პირველ ეტაპზე განისაზღვრება, ინსპექტირების მიზანი მოიცავს მხოლოდ შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ვერიფიკაციას, ხარისხობრივი მახასიათებლების შეფასებას, ფორმა №2 (KS-2) მონაცემების სისწორის დადასტურებას, თუ აღნიშნული კომპონენტების კომბინირებულ შეფასებას.

შემდგომ ეტაპზე დგინდება კონტროლის პაკეტი, რაც გულისხმობს იმ დოკუმენტებისა და მტკიცებულებების სრულ ჩამონათვალს, რომელთა საფუძველზეც განხორციელდება შედარებითი ანალიზი. აღნიშნული მოიცავს როგორც საპროექტო და სახელშეკრულებო დოკუმენტაციას, ისე საველე და ლაბორატორიულ მტკიცებულებებს, თუ მათი გამოყენება მოთხოვნილია კონკრეტული საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

ამავდროულად ხდება ადმინისტრაციული და ლოგისტიკური ინფორმაციის დადასტურება, კერძოდ: ობიექტის ზუსტი მისამართის იდენტიფიკაცია, დაგეგმილი ვიზიტის თარიღის შეთანხმება და პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირის განსაზღვრა, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტზე წვდომას და საჭირო კომუნიკაციას საველე ინსპექტირების პროცესში.

დამატებით, სავალდებულოა შეფასდეს ობიექტზე წვდომის შეზღუდვები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს ფარული სამუშაოები, უკვე დახურული კონსტრუქციული ელემენტები ან სხვა ისეთი ზონები, რომელთა გადამოწმება შესაძლებელია მხოლოდ დოკუმენტური მტკიცებულებების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევებში წინასწარ განისაზღვრება შეფასების მეთოდური შეზღუდვები და მათი ასახვის წესი საბოლოო ანგარიშში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს დასკვნის მიკვლევადობა და შეფასების საზღვრების გამჭვირვალობა.

საველე გასვლამდე ინსპექტორი ახორციელებს წინასწარ, დოკუმენტურ-ანალიტიკურ ეტაპს, რომლის მიზანია ინსპექტირების ოპტიმალური დაგეგმვა და საველე სამუშაოების მიზნობრივი მიმართულების განსაზღვრა. ამ ეტაპზე ტარდება ფორმა №2 (KS-2), საპროექტო დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის სისტემური შედარებითი ანალიზი, რათა დადგინდეს მონაცემთა თანხვედრა და შესაძლო შეუსაბამობების რისკები.

კერძოდ:

• ფორმა №2-ში ასახული თითოეული პოზიცია სისტემურად შედარდება დამტკიცებულ ხარჯთაღრიცხვასთან და შესაბამის საპროექტო დოკუმენტაციასთან, რათა დადგინდეს მოცულობების, ერთეულების და სამუშაოთა აღწერის სიზუსტე;
 • ანალიზის საფუძველზე იდენტიფიცირდება ის პოზიციები, რომლებიც საჭიროებს ადგილზე გადამოწმებას, ფიზიკურ აზომვას ან ხარისხობრივი მახასიათებლების დამატებით შეფასებას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც დოკუმენტური მონაცემები არასრულია ან არაერთმნიშვნელოვანია;
 • მიღებული შედეგების საფუძველზე მუშავდება ინსპექტირების დეტალური პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს შემოწმების თანმიმდევრობას, საკონტროლო წერტილებს, კრიტიკულ ელემენტებს და საველე ვიზიტის ფარგლებში შესამოწმებელ ძირითად მიმართულებებს.

აღნიშნული წინასწარი ანალიზი უზრუნველყოფს საველე ინსპექტირების მიზნობრიობას, ამცირებს არასაჭირო გადამოწმებების რისკს და ზრდის საბოლოო შეფასების მიკვლევადობასა და ტექნიკურ სიზუსტეს.

საველე ინსპექტირებისას ხორციელდება:

- ვიზუალური დათვალიერება;

- ფოტო-ვიდეო ფიქსაცია;

- საჭირო გაზომვები და შედარება საპროექტო დოკუმენტაციასთან;

- მასალების იდენტიფიკაცია და შესაბამის დოკუმენტებთან დაკავშირება;

- სამუშაოების ფაქტობრივი მდგომარეობის აღწერა.

ინსპექტირების ადგილზე კვლევის დროს პირველ რიგში ხდება გამოსაკვლევი ობიექტის სრული დათვალიერება უსაფრთხოების ზომების დაცულობის შესამოწმებლად და შესრულებულ სამუშაოებზე სხვა შესაძლო დაზიანებების, შესრულებული ან/და შეუსრულებელი სამუშაოების აღმოჩენის და მათი საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

ი) აღნიშნულის შემდგომ იწყება შესრულებული სამუშაოების ხილულ ნაწილზე აზომვითი სამუშაოები წარმოდგენილი ფორმა N2-ის მიხედვით.

კ) ობიექტის ადგილზე შესწავლის დროს ხდება ფოტოდასურათება, იმგვარად, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების შესახებ არსებული სიტუაციის და ინფორმაციის ასახვა (მათ შორის: შესრულებული სამუშაოების სახეობების, შესაძლო ხარვეზების, თარიღის და სხვა).

ლ) ჩატარებული აზომვითი სამუშაოების შედეგად მიღებული ანაზომების, ჩანახაზების და ყველა მიღებული ინფორმაციის ჩანიშვნა ხდება ფურცლებზე, რომელზედაც ხდება აზომვითი სამუშაოების ჩატარების თარიღის და ინსპექტირების შემსრულებელი პირ(ებ)ის ხელმოწერის დატანა.

ჩატარებული აზომვითი სამუშაოების შედეგად მიღებული მონაცემების დამუშავება ხდება ოფისში, რომლის მიხედვით ასევე ხდება ფარული სამუშაოების სავარაუდო, მაქსიმალური მოცულობების განსაზღვრა ხილული სამუშოაების მოცულობების პროპორციულად.

ა) საბოლოო კრებსითი გაანგარიშებები, სამუშაოების მიხედვით ასევე დათარიღებული და ხელმოწერილი იქნება ინსპექტირების/ანგარიშის შემსრულებელი პირ(ებ)ის მიერ. იმ შემთხვევაში თუ ანგარიში განხორციელდა კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით, ანგარიშის დასრულების შემდგომ მოხდება ამობეჭდვა და აღნიშნულზე ასევე დატანილ იქნება თარიღი და ინსპექტირების/ანგარიშის შემსრულებელი პირ(ებ)ის ხელმოწერები.

ო) შესრულებული სამუშაოების ნორმატიული ხარჯები განისაზღვრება:

- სატენდერო წესით განხორციელებულ შესყიდვებზე სახელშეკრულებო ან/და შესაბამისი შეთანხმების აქტით განხორციელებული კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ნორმატიული ხარჯების მიხედვით.

- გამარტივებული წესით განხორციელებულ შესყიდვებზე ს.ნ. და წ. შესაბამისად. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი ფორმა N2 და ხარჯთაღრიცხვა არ არის შედეგნილი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნათა შესაბამისად და ვერ ხდება შესრულებული სამუშაოების ნორმატიული დანახარჯების ჩაშლა (გაშიფვრა) - სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

- ორ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელბული შესყიდვის დროს ნორმატიული ხარჯები განისაზღვრება ს.ნ. და წ. შესაბამისად. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი ფორმა N2 და ხარჯთაღრიცხვა არ არის შედეგნილი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნათა შესაბამისად და ვერ ხდება შესრულებული სამუშაოების ნორმატიული დანახარჯების ჩაშლა (გაშიფვრა) - სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

ბ) შესრულებული სამუშაოების ერთეული ღირებულებები განისაზღვრება:

- სატენდერო წესით განხორციელებულ შესყიდვებზე სახელშეკრულებო ან/და შესაბამისი შეთანხმების აქტით განხორციელებული კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით.

- გამარტივებული წესით განხორციელებულ შესყიდვებზე ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით, რომლის ანგარიში ხდება სასაქონლო ზედნადებების, სახელფასო უწყისების, მანქანა-მექანიზმების ქირავნობის ან/და საიჯარო ხელშეკრულებების და არსებობის შემთხვევაში სხვა, ფაქტობრივი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთის მიერ არ მოხდა ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა, ერთული ღირებულებების შედარება ხდება სამშენებლო რესურსების ფასების კრებულში დაფიქსირებულ ღირებულებთანან სხვა წყაროსთან, რომლის მითითება აუცილებლად მოხდება ინსპექტირების ანგარიშში.

- ორ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელბული შესყიდვის დროს ერთეული ღირებელებების განსაზღვრა ხდება დამკვთთან შეთანხმებით: 1) სახელშეკრულებო ხარჯთაღირცხვაში დაფიქსირებული ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით ან 2) ფაქტობრივი დანახარჯებით.

გ) შესრულებული სამუშაოების ნორმატიული დანარიცხები განისაზღვრება:

- სატენდერო წესით განხორციელებულ შესყიდვებზე სახელშეკრულებო ან/და შესაბამისი შეთანხმების აქტით განხორციელებული კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული დანარიცხების შესაბამისად ნორმატიული დანარიცხები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების (მათ შორის №55) და მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების საფუძველზე. .

- გამარტივებული წესით განხორციელებულ შესყიდვებზე სახელშეკრულებო ან/და შესაბამისი შეთანხმების აქტით განხორციელებული კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული დანარიცხების შესაბამისად ნორმატიული დანარიცხები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების (მათ შორის №55) და მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების საფუძველზე.

- ორ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელბული შესყიდვის დროს ნორმატიული დანარიცხები განისაზღვრება სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსრებული ნორმატიული დანარიცხების შესაბამისად.

დ) ინსპექტირების შედეგები სისტემურად აისახება საბოლოო კრებსით ანგარიშში სამუშაოთა სახეობების ჭრილში, სადაც ინტეგრირდება როგორც ფორმა №2 (KS-2)-ის მონაცემები, ისე ფარული სამუშაოების აქტებიდან მიღებული ინფორმაცია, ნორმატიული კორექტივები და საველე კვლევების შედეგად მიღებული დამატებითი მონაცემები. აღნიშნულის საფუძველზე განისაზღვრება სამუშაოების საბოლოო შეფასებითი ღირებულება და მისი შესაბამისობა წარმოდგენილ დოკუმენტურ ბაზასთან.

ყოველი შემოწმებული პოზიცია ანგარიშში უნდა იყოს პირდაპირ მიბმული კონკრეტულ, გადამოწმებად მტკიცებულებაზე, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს:
 გაზომვით მიღებულ შედეგებს, მიღება-ჩაბარების აქტებს, ლაბორატორიულ დასკვნებს, ფარული სამუშაოების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ფოტოგრაფიულ მასალას ან ამ წყაროების კომბინაციას.

ფარული სამუშაოების შეფასება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს ობიექტურად ვერიფიცირებადი მტკიცებულებითი ბაზა, მათ შორის:
 • ფარული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი;
 • ქრონოლოგიურად დადასტურებული ფოტომასალა;
 • სამუშაოების წარმოების ჟურნალი;
 • აკრედიტებული ან შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ლაბორატორიული/ტესტირების შედეგები.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ფიზიკური ან დოკუმენტური მტკიცებულება არასრულია ან ნაწილობრივ მიუწვდომელია, ანგარიშში სავალდებულოდ ფიქსირდება შეფასების შეზღუდვა, რაც მკაფიოდ განსაზღვრავს დასკვნის მოცულობასა და მის საზღვრებს.

გაზომვითი სამუშაოებისას გამოყენებული ყველა საზომი საშუალება უნდა იყოს ვერიფიცირებული ან დაკალიბრებული; თითოეული გაზომვის მეთოდოლოგია, თარიღი და გამოყენებული ინსტრუმენტის სტატუსი აისახება სამუშაო ჩანაწერებში, რაც უზრუნველყოფს შედეგების განმეორებადობასა და ტექნიკურ გადამოწმებადობას.

ლაბორატორიული კვლევები სავალდებულოა იმ შემთხვევებში, როდესაც ინსპექტირება ეხება:
 • სამშენებლო მასალების ხარისხის დადასტურებას (მაგ. ბეტონი, არმატურა, ასფალტი და სხვ.);
 • გრუნტის, ნიადაგის ან საძირკვლის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შეფასებას;
 • კონსტრუქციული ელემენტების გამძლეობის, დატვირთვაზე რეაქციის ან მექანიკური თვისებების დადგენას;
 • წყალგაუმტარობის, სიმკვრივის, შედუღების ან სხვა კრიტიკული ტექნიკური პარამეტრების შემოწმებას;
 • იმ შემთხვევებს, როდესაც ვიზუალური ან დოკუმენტური მტკიცებულება არ არის საკმარისი დასკვნისთვის.

ლაბორატორიული კვლევები უნდა შესრულდეს აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ, შესაბამისი საერთაშორისო ან ეროვნული სტანდარტების მიხედვით და იდენტიფიცირებადი ნიმუშების საფუძველზე.

ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების წარმოდგენა სავალდებულოა ყველა შემთხვევაში, როდესაც გამოიყენება:
 სამშენებლო მასალები, ტექნიკური მოწყობილობები ან ქარხნული წარმოების კონსტრუქციული ელემენტები. სერტიფიკატები უნდა შეიცავდეს მინიმუმ: მწარმოებლის იდენტიფიკაციას, შესაბამისობის დეკლარაციას (CoC/CoA), გამოყენებულ სტანდარტს (EN/ISO/სსტ) და პარტიის/სერიის ნომერს.

სერტიფიკატების გარეშე წარმოდგენილი მასალები განიხილება როგორც დაუდასტურებელი წარმოშობის და ექვემდებარება დამატებით ვერიფიკაციას ან ლაბორატორიულ შემოწმებას.

ზემოაღნიშნული ტექნიკური და დოკუმენტური შეფასებების დასრულების შემდეგ მზადდება საბოლოო ინსპექტირების ანგარიში, რომელშიც სისტემურად აისახება ჩატარებული კვლევები, მიღებული შედეგები და მათი ანალიზი. ანგარიშში ასევე ფიქსირდება სამუშაოების საბოლოო შეფასებითი ღირებულება და ცალსახად განისაზღვრება გამოვლენილი შესაბამისობა, მეტობა ან ნაკლებობა.

ინსპექტირების პროცესში გამოყენებული ნორმატიული და მეთოდური საფუძვლები მოიცავს:
 • სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП, ნაწილი IV-2-82 და ნაწილი III);
 • ერთიანი ნორმები და ფასდებები (ЕНиР);
 • სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამოცემული მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის (მშკ) მიერ;
 • მეთოდური მითითებები სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ (მშკ);
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება №52 (ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ);
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება №55 (ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ).

ამ ნორმატიული ბაზის გამოყენება უზრუნველყოფს შეფასების ერთგვაროვნებას, შედეგების ტექნიკურ სანდოობას და ინსპექტირების პროცესის სამართლებრივ დასაბუთებადობას.

მოცულობების რაოდენობრივი ვერიფიკაციის პარალელურად ინსპექტირების პროცესში ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი შეფასება, რომლის მიზანია ობიექტური, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და დასაბუთებული დასკვნის ფორმირება. აღნიშნული შეფასება არ ემყარება სუბიექტურ აღქმას ან ვიზუალურ შთაბეჭდილებას, არამედ წინასწარ განსაზღვრულ ტექნიკურ კრიტერიუმებს, მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებსა და გადამოწმებად მტკიცებულებით ბაზას.

ხარისხობრივი შეფასების ფარგლებში:

• მოწმდება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა დამტკიცებულ საპროექტო გადაწყვეტასთან, ტექნიკურ სპეციფიკაციებთან, სამუშაოთა წარმოების წესებთან და მოქმედ სამშენებლო ნორმატიულ მოთხოვნებთან, მათ შორის შესაბამისი სტანდარტების გათვალისწინებით;
 • გადამოწმდება გამოყენებული მასალებისა და კომპონენტების შესაბამისობა წარმოდგენილ დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან, მათ შორის შესაბამისობის სერტიფიკატებთან, ტექნიკურ პასპორტებთან, ლაბორატორიულ დასკვნებთან და მწარმოებლის დოკუმენტაციასთან;
 • გამოვლენილი დეფექტები, ტექნიკური გადახრები, ხარისხობრივი შეუსაბამობები, მოცულობების განსხვავებები და დაუდასტურებელი პოზიციები სისტემურად კლასიფიცირდება მათი ხასიათის, მასშტაბისა და გავლენის მიხედვით ინსპექტირების საბოლოო შედეგზე.

ყოველი გამოვლენილი შეუსაბამობა ექვემდებარება შეფასებას მისი გავლენის დონით, მათ შორის — ზეგავლენა სამუშაოს ფუნქციურობას, უსაფრთხოებას, საპროექტო შესაბამისობასა და საბოლოო ანგარიშის სანდოობაზე.

ხარისხობრივი შეფასების შედეგები წარმოადგენს ინსპექტირების დასკვნის განუყოფელ ნაწილს და უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მოცულობითი სიზუსტის, არამედ შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური სანდოობის დადგენას.

## 8. გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები

ინსპექტირების საბოლოო დასკვნა ფორმირდება მრავალწყაროვანი მტკიცებულებითი ბაზის საფუძველზე, რომელიც მოიცავს დოკუმენტურ ანალიზს, საველე დაკვირვებას, აზომვით მონაცემებს, ფოტო-ვიდეო ფიქსაციას, ლაბორატორიულ შედეგებს (საჭიროების შემთხვევაში) და თანმხლებ ტექნიკურ/ადმინისტრაციულ აქტებს. თითოეული შეფასებული პოზიცია უნდა იყოს სრულად გამჭვირვალე, მიკვლევადი და დასაბუთებული შესაბამის მტკიცებულებაზე პირდაპირი მითითებით.

გადაწყვეტილების მიღებისას გამოიყენება ერთიანი შეფასებითი ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს შეფასების თანმიმდევრულობას, ობიექტურობასა და განმეორებადობას:

• „შესაბამისია“ — როდესაც ფორმა №2-ში (KS-2) ასახული მოცულობები, სამუშაოების სახეობა და ხარისხობრივი მახასიათებლები არსებითად და დოკუმენტურად დადასტურებულად ემთხვევა ფაქტობრივ მდგომარეობას, დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, ტექნიკურ სპეციფიკაციებსა და მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებს; განსხვავებები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, არ ახდენს გავლენას საბოლოო დასკვნის სანდოობასა და შედეგის შინაარსზე.

• „ნაწილობრივ შესაბამისია“ — როდესაც გამოვლენილია ცალკეული, იზოლირებული ან ტექნიკურად ლოგიკურად ახსნადი გადახრები მოცულობებში, ხარისხში ან დოკუმენტურ მონაცემებში, თუმცა აღნიშნული შეუსაბამობები არის მკაფიოდ იდენტიფიცირებადი, შეფასებადი და არ ახდენს სისტემურ ზეგავლენას საერთო შედეგზე; ასეთ შემთხვევაში დასკვნა ფორმირდება შეზღუდვების ან განმარტებების მითითებით.

• „არ შეესაბამება“ — როდესაც გამოვლენილი შეუსაბამობები ხასიათდება სისტემურობით, განმეორებადობით ან მასშტაბით, რაც არსებითად ცვლის სამუშაოების მოცულობით ან ხარისხობრივ შეფასებას, ან როდესაც არსებული მტკიცებულებები არასაკმარისია დასაბუთებული და ობიექტური დასკვნის ფორმირებისთვის; ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია დადებითი ან პირობითი შეფასების გაცემაც.

ყველა შემთხვევაში გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებების ერთიან, გადამოწმებად ჯაჭვს და გამორიცხავდეს ინტერპრეტაციულ ბუნდოვანებას ან სუბიექტურ შეფასებას.

## 9. ანგარიშგება, გადახედვა და გაცემა

ანგარიშში ინფორმაცია სტრუქტურულად და მკაფიოდ აისახება ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მტკიცებულებითი მიკვლევადობა, გამჭვირვალობა და მესამე კომპეტენტური პირის მიერ დასკვნის დამოუკიდებლად გადამოწმების შესაძლებლობა. ანგარიშის შინაარსი უნდა ასახავდეს როგორც შეფასების პროცესს, ისე მის შედეგებზე გავლენას ახდენს ყველა არსებით ფაქტორს.

ამ მიზნით ანგარიშში ცალ-ცალკე წარმოდგენილია:

• ინსპექტირების ობიექტის იდენტიფიკაცია (მისამართი, პროექტის დასახელება, სამუშაოს ეტაპი და შესაბამისი საკონტრაქტო ჩარჩო);
 • გამოყენებული შეფასების კრიტერიუმები და ნორმატიული/პროექტული საფუძვლები, რომელთა მიმართაც განხორციელდა ვერიფიკაცია;
 • წარმოდგენილი საწყისი მასალები (პროექტი, ფორმა №2, სპეციფიკაციები, ხელშეკრულება, ცვლილებების დოკუმენტები და სხვა);
 • ჩატარებული საველე და კამერალური ღონისძიებები, მათ შორის აზომვები, ვიზუალური დათვალიერება, ფოტოგადაღება და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გადამოწმებები;
 • ფორმა №2-ის მონაცემების შედარებითი ანალიზის შედეგები ფაქტობრივ შესრულებასთან მიმართებაში;
 • შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი დაკვირვებები, მათ შორის გამოვლენილი დეფექტები, ტექნიკური გადახრები და მათი გავლენის შეფასება;
 • საბოლოო დასკვნა შესაბამისობის შესახებ, რომელიც ეფუძნება მტკიცებულებების მთლიანობასა და თანმიმდევრულ ანალიზს.

ანგარიშში მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს „ფაქტობრივად დადასტურებულ“ მონაცემს (საველე გაზომვებით, ფოტო/ვიდეო მტკიცებულებით ან სხვა პირდაპირი ვერიფიკაციით) და ინფორმაცია, რომელიც ეფუძნება მხოლოდ დოკუმენტურ წყაროებს. აღნიშნული დიფერენცირება აუცილებელია დასკვნის სამართლებრივი და ტექნიკური სანდოობის უზრუნველსაყოფად.

იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტის რომელიმე ნაწილი ან ზონა მიუწვდომელი იყო ინსპექტირების დროს, აღნიშნული შეზღუდვა უნდა აისახოს ანგარიშში ცალსახად, მისი გავლენის შეფასებით საბოლოო დასკვნაზე.

განსხვავებებისა და შეუსაბამობების წარმოდგენა რეკომენდებულია სისტემატიზებული ფორმით, მათ შორის ცხრილების გამოყენებით, სადაც თითოეულ პოზიციას ექნება მითითებული: საპროექტო მონაცემი, ფაქტობრივი მონაცემი, განსხვავება, მტკიცებულება და შეფასება. ასეთი ფორმატი უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების ლოგიკურ სტრუქტურას, მიკვლევადობას და ანალიზის გამჭვირვალობას.

ანგარიშგების საბოლოო ეტაპზე დოკუმენტი ექვემდებარება შიდა გადახედვას (internal review) და ხარისხის კონტროლს, რის შემდეგაც ხორციელდება მისი ოფიციალური გაცემა დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. გაცემული ანგარიში წარმოადგენს სრულ, დამოწმებულ და მიკვლევად ანალიტიკურ დოკუმენტს, რომელიც მზად არის როგორც დამკვეთისთვის წარსადგენად, ისე გარე აუდიტის ან აკრედიტაციის მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

## 10. ჩანაწერები და შენახვა

ამ პროცედურის ფარგლებში წარმოქმნილი ყველა ჩანაწერი ექვემდებარება დოკუმენტაციის მართვის მოქმედი წესის მოთხოვნებს, რაც უზრუნველყოფს მათი იდენტიფიკაციის, რეგისტრაციის, კონტროლისა და შენახვის ერთიან და სტანდარტიზებულ სისტემას. თითოეულ ჩანაწერს ენიჭება უნიკალური იდენტიფიკატორი, განისაზღვრება ვერსია (საჭიროების შემთხვევაში), დამტკიცების სტატუსი და დაკავშირებული საქმის ნომერი, რაც უზრუნველყოფს სრული მიკვლევადობის პრინციპის დაცვას.

ელექტრონული ფორმით შექმნილი ჩანაწერები ინახება კონტროლირებად საინფორმაციო სისტემებში წვდომის დიფერენცირებული უფლებებით, ვერსიების ისტორიის შენარჩუნებითა და სარეზერვო ასლების რეგულარული შექმნით. ფიზიკური ჩანაწერები ინახება დაცულ არქივში, ისე რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათი მთლიანობა, წაკითხვადობა და არასანქცირებული წვდომისგან დაცვა განსაზღვრული შენახვის ვადის განმავლობაში.

ჩანაწერების შენახვის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს ნებისმიერი კონკრეტული საქმის სრული დოკუმენტური პაკეტის აღდგენას განსაზღვრულ ვადაში, რაც აუცილებელია როგორც შიდა კონტროლის, ისე გარე შეფასებებისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების შესრულებისათვის.

## 11. შეუსაბამობები და მაკორექტირებელი მოქმედებები

თუ ინსპექტირების პროცესში გამოვლინდება ისეთი გარემოებები, როგორიცაა დაუდასტურებელი ან არასაკმარისი მტკიცებულებით გამყარებული მოცულობები, არაკალიბრირებული ან ვერიფიკაციის გარეშე გამოყენებული საზომი საშუალებები, არასაკმარის ან სუსტ მტკიცებულებით ბაზაზე დაფუძნებული დასკვნის ფორმირება, ან ანგარიშის არაზუსტი, ორაზროვანი ან ტექნიკურად არასათანადო ფორმულირება, აღნიშნული შემთხვევა განიხილება როგორც პროცესუალური შეუსაბამობა.

ასეთ პირობებში ინსპექტირების შედეგი ვერ ჩაითვლება სრულად სანდოდ და მიკვლევადად, შესაბამისად იგი ექვემდებარება სავალდებულო შეფასებას შეუსაბამობების მართვის პროცედურის ფარგლებში. ორგანიზაცია ახორციელებს შემთხვევის დეტალურ ანალიზს, ადგენს ხარვეზის ხასიათსა და მიზეზს და საჭიროების შემთხვევაში იღებს გადაწყვეტილებას ხელახალი ვერიფიკაციის, დამატებითი მტკიცებულებების შეგროვების ან ანგარიშის სრული ან ნაწილობრივი გადახედვის შესახებ.

გარდა ამისა, ინიცირდება შესაბამისი მაკორექტირებელი მოქმედებები, რომლებიც მიმართულია არა მხოლოდ კონკრეტული შეცდომის აღმოფხვრაზე, არამედ მისი გამომწვევი სისტემური მიზეზების იდენტიფიცირებასა და პრევენციაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მსგავსი შეუსაბამობების განმეორების მინიმიზაცია მომავალ ინსპექტირებებში.

# გაფართოებული ნაბიჯ-ნაბიჯ ალგორითმი

კამერალურ ეტაპზე ინსპექტორი ამზადებს დეტალურ საკონტროლო უწყისს, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად დოკუმენტურ წყაროს: დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, ხარჯთაღრიცხვას, ფორმა №2 (KS-2)-ს, შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტებს, ლაბორატორიულ დასკვნებსა და სხვა დამადასტურებელ მტკიცებულებებს. აღნიშნული ეტაპის მიზანია წინასწარ ჩამოყალიბდეს შედარებითი ანალიზის ჩარჩო და განისაზღვროს გადამოწმების კრიტიკული წერტილები.

საველე ვიზიტის დაგეგმვამდე ხორციელდება ობიექტზე წვდომის, უსაფრთხოების პირობებისა და სამუშაო გარემოს შეფასება, მათ შორის ფარული სამუშაოების ხელმისაწვდომობისა და მათი გადამოწმების შესაძლებლობის დადგენა. ამ ეტაპზე ასევე განისაზღვრება ის ზონები, სადაც საველე ვერიფიკაცია შესაძლოა იყოს შეზღუდული ან ნაწილობრივ შესაძლებელი.

ადგილზე აზომვითი სამუშაოები სრულდება მხოლოდ იმ საზომი საშუალებებით, რომელთაც აქვთ მოქმედი ვერიფიკაციის ან კალიბრაციის სტატუსი და რომლებიც შეესაბამება განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს. თითოეული გამოყენებული ინსტრუმენტის იდენტიფიკაცია, სტატუსი და გამოყენების პირობები ფიქსირდება სამუშაო ჩანაწერებში.

თითოეული მნიშვნელოვანი პოზიცია ფორმა №2-ში ექვემდებარება ინდივიდუალურ ვერიფიკაციას და ებმება შესაბამის ფაქტობრივად დადასტურებულ მოცულობას ან ალტერნატიულად — დამადასტურებელ დოკუმენტურ მტკიცებულებას, როდესაც პირდაპირი გაზომვა შეუძლებელია. აღნიშნული უზრუნველყოფს მტკიცებულებითი ჯაჭვის უწყვეტობასა და შეფასების მიკვლევადობას.

გამოვლენილი ყველა შეუსაბამობა ფასდება მრავალკრიტერიუმიანი მიდგომით, რომელიც მოიცავს მის გავლენას ფინანსურ ღირებულებაზე, სამუშაოს ხარისხზე, შემდგომ სამშენებლო ეტაპებზე და პოტენციურ დავის ან სამართლებრივ რისკებზე. შეფასება ხორციელდება მისი მასშტაბის, სისტემურობისა და კრიტიკულობის გათვალისწინებით.

საბოლოო ანგარიშში სავალდებულოდ უნდა გაიმიჯნოს პირდაპირი საველე გაზომვებით დადასტურებული ფაქტობრივი მონაცემები და ის გარემოებები, რომლებიც დასტურდება მხოლოდ დოკუმენტური წყაროებით. აღნიშნული დიფერენცირება უზრუნველყოფს დასკვნის გამჭვირვალობას, მტკიცებულებითი ბაზის სანდოობას და მესამე პირის მიერ დამოუკიდებელი გადამოწმების შესაძლებლობას.

# სავალდებულო კონტროლის წერტილები

| კოდი | კონტროლის აღწერა | სტატუსი |
| --- | --- | --- |
| CP-02-01 | კამერალურ ეტაპზე მზადდება საკონტროლო უწყისი: პროექტი, ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა №2, აქტები და ლაბორატორიული მტკიცებულება. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-02-02 | საველე ვიზიტამდე მოწმდება უსაფრთხოება, წვდომა და ფარული სამუშაოების ჩვენების შესაძლებლობა. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-02-03 | ადგილზე აზომვები სრულდება მხოლოდ იდენტიფიცირებული და მოქმედი სტატუსის მქონე საშუალებებით. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-02-04 | თითოეული მნიშვნელოვანი პოზიცია ფორმა №2-ში ებმება ფაქტობრივად დადასტურებულ მოცულობას ან დოკუმენტურ მტკიცებულებას. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-02-05 | ყველა შეუსაბამობა ფასდება ღირებულების, ხარისხის, შემდგომი ეტაპისა და დავის რისკის მიხედვით. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |
| CP-02-06 | ანგარიშში მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს პირდაპირ გაზომვით დადასტურებული და მხოლოდ დოკუმენტებით დადასტურებული გარემოებები. | დადასტურდა / არ დადასტურდა |

# ტიპური რისკები და მიუღებელი პრაქტიკა

• ობიექტის იმ ზონების იგნორირება ან ანგარიშში არასათანადოდ ასახვა, რომლებიც ფაქტობრივად მიუწვდომელი იყო ინსპექტირების დროს, და შედეგად სრული ან შეუზღუდავი ვერიფიკაციის შთაბეჭდილების შექმნა, რაც არღვევს მტკიცებულებითი გამჭვირვალობის პრინციპს.

• საზომი პროცესის განხორციელება არაკალიბრირებული, ვერიფიკაციის გარეშე მყოფი ან ტექნიკურად გაუმართავი საზომი საშუალებების გამოყენებით, რაც ზიანს აყენებს მიღებული შედეგების სიზუსტეს, განმეორებადობასა და ტექნიკურ სანდოობას.

• ფარული სამუშაოების არსებობის ან შესრულების დადასტურების მიზნით მხოლოდ ზეპირი ინფორმაციის, არამტკიცებულებითი განმარტებების ან არავერიფიცირებადი კომუნიკაციის გამოყენება, რაც არ უზრუნველყოფს ობიექტურ და გადამოწმებად საფუძველს დასკვნისთვის.

• ინსპექტირების დასკვნის, ანგარიშის ან ოფიციალური პასუხის გაცემა არასაკმარისი, არასრული ან არასანდო მტკიცებულებითი ბაზის პირობებში, ასევე ნებისმიერი არსებითი შეზღუდვის, გაურკვევლობის ან მონაცემთა დეფიციტის დაუფიქსირებლად, რაც ამცირებს დოკუმენტის სამართლებრივ და ტექნიკურ სანდოობას.

• შიდა მიმოხილვის პროცესის ფორმალურად შესრულება ისე, რომ არ განხორციელდეს რეალური ტექნიკური ან მტკიცებულებითი გადამოწმება, რის შედეგადაც კრიტიკული ხარვეზები, მეთოდოლოგიური შეუსაბამობები ან დასკვნის ლოგიკური სისუსტეები რჩება დაუფიქსირებელი და გაუთვალისწინებელი.

# სავალდებულო ჩანაწერების მინიმალური ნაკრები

| ჩანაწერი | დანიშნულება | სად ინახება |
| --- | --- | --- |
| განაცხადი/ინიცირება | საქმის გახსნის საფუძველი | საქმის საქაღალდე |
| სამუშაო ფურცლები და მტკიცებულება | პროცესის მიკვლევადობა | ელექტრონული/ფიზიკური არქივი |
| მიმოხილვის ჩანაწერი | დამოუკიდებელი შემოწმების დადასტურება | საქმის საქაღალდე |
| საბოლოო დოკუმენტი | ოფიციალური შედეგი | კონტროლირებადი არქივი |

# დაკავშირებული პროცედურები და ინტერფეისები

მართვის წესი, მიუკერძოებლობისა და კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის პოლიტიკა, კომპეტენციის მართვის მოთხოვნები, განაცხადის მიღებისა და განხილვის პროცედურა, კორექციული და პრევენციული ღონისძიებების (CAPA) სისტემა, აღჭურვილობის მართვის წესები და ანგარიშგების/დასკვნების გაცემის რეგლამენტი.

აღნიშნული დოკუმენტების მოთხოვნები განიხილება როგორც ერთიანი, ურთიერთდაკავშირებული სისტემური ჩარჩო და არა ცალკეული დამოუკიდებელი რეგულაციები. შესაბამისად, მათი გამოყენება უნდა აისახოს როგორც კონკრეტული ინსპექტირების საქმის დონეზე (დაგეგმვა, შესრულება, მტკიცებულებების შეგროვება, შეფასება და ანგარიშგება), ისე სისტემურ დონეზე — შიდა აუდიტების, პროცესების მონიტორინგისა და მენეჯმენტის ანალიზის ფარგლებში, რაც უზრუნველყოფს პროცესის სრულ მიკვლევადობასა და კონტროლს.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოთხოვნის შესრულება კონკრეტული საქმის ობიექტური პირობების გათვალისწინებით შეუძლებელია ან ნაწილობრივ შეზღუდულია, საკითხი ექვემდებარება ფორმალიზებულ შეფასებას და სავალდებულო წერილობით ესკალაციას ტექნიკურ მენეჯერთან ან დირექტორთან. ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება მხოლოდ დოკუმენტურად დასაბუთებული ანალიზის საფუძველზე, ხოლო თვითნებური გამარტივება, მოთხოვნებიდან გადახვევა ან მტკიცებულებითი სტანდარტის შემცირება არ არის დასაშვები.

ფოტო- და ვიდეომასალა აღირიცხება ფოტოდოკუმენტაციის ჟურნალში (BE-FM-PHOTO-LOG) და საველე ჟურნალში (BE-FM-FIELD-LOG), მიებმება შესაბამის მიგნებას ინსპექტირების ანგარიშში (BE-FM-IR) და ინახება საქმის ფაილში მისი მთლიანობისა და მიკვლევადობის უზრუნველმყოფი ფორმით. ფიქსაციის დეტალური ოპერაციული წესი განისაზღვრება შესაბამის სამუშაო ინსტრუქციაში (BE-WI-01 — BE-WI-04). ფოტო- ან ვიდეოფიქსაციის არარსებობა მიიჩნევა ჩანაწერების სისრულის ხარვეზად.

ამ პროცედურით გათვალისწინებული ნებისმიერი საველე ინსპექტირებისას ფოტო- და, საჭიროების შემთხვევაში, ვიდეოფიქსაცია სავალდებულოა და წარმოადგენს მტკიცებულებითი ჯაჭვის განუყოფელ ელემენტს (ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01, ვერსია 2.0, §10.4.1). თითოეული ფოტო- ან ვიდეომასალა სავალდებულოდ უნდა შეიცავდეს გადაღების თარიღსა და ზუსტ დროს (timestamp), ხოლო ტექნიკური შესაძლებლობის არსებობისას — აგრეთვე გეოლოკაციურ მონაცემს. დაუშვებელია ისეთი ფოტო- ან ვიდეომასალის გამოყენება, რომელსაც არ გააჩნია ერთმნიშვნელოვნად დადასტურებადი თარიღი, დრო და კონკრეტულ ობიექტთან კავშირი.

## ფოტო- და ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა საველე ინსპექტირებისას